Приложение к постановлению администрации городского округа город Елец

 от 27.10.2022 № 1553

«Приложение к постановлению администрации города Ельца от

от 24.12.2013 № 2013

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель | Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец (далее - Управление дорог, транспорта и благоустройства) |
| Соисполнители | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Елец (далее - комитет имущественных отношений);Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец (далее - Управление коммунального хозяйства);Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (далее - управление протокола);Комитет архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Елец (далее - комитет архитектуры и градостроительства);Управление образования администрации городского округа город Елец (далее - управление образования) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 – 2025 годы (без выделения этапов) |
| Подпрограммы | 1. "[Развитие и ремонт автомобильных дорог](#P466) общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них"2. ["Развитие транспортного обслуживания населения"](#P648)3. ["Проведение капитального ремонта многоквартирных домов"](#P804)4. "[Переселение граждан из непригодного для проживания](#P2850) и аварийного жилищного фонда"5. ["Чистая вода"](#P4759)6. ["Содержание территории городского округа город Елец"](#P5123)7. "[Обеспечение отдельных категорий населения](#P5469) жилыми помещениями"8. ["Территориальное планирование городского округа город Елец"](#P5573)9. "[Формирование законопослушного поведения](#P5690) участников дорожного движения" |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения |
| Индикаторы цели | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %2. Потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам, % от общего количества рейсов3. Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов, тыс. кв. м4. Доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения, %5. Доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017, в общей численности населения, %6. Увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, чел.7. Доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц, %8. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, единиц9. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения, из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, %10. Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности, %11. Снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения, % к предыдущему году |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения.2. Улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.3. Поддержание в надлежащем состоянии территории городского округа город Елец.4. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец.5. Обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец.6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| Показатели задач | Показатель 1 задачи 1:- площадь отремонтированных дорог за счет средств городского бюджета;Показатель 2 задачи 1:- количество рейсов внутригородского сообщения не состоявшихся по техническим причинам;Показатель 1 задачи 2:- количество отремонтированных многоквартирных домов;Показатель 2 задачи 2:- общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012;Показатель 3 задачи 2:- общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017;Показатель 4 задачи 2:- количество домов, подключенных к централизованной системе водоотведения;Показатель 1 задачи 3:- протяженность освещенных улиц;Показатель 2 задачи 3:- объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок;Показатель 1 задачи 4:- число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;Показатель 1 задачи 5:- объем разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельностиПоказатель 1 задачи 6:- количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения |
| Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объем финансирования Программы составляет 2 951 264,33280 тыс. руб.В том числе по годам:2014 год - 267 595,410 тыс. руб.;2015 год - 270 448,85640 тыс. руб.;2016 год - 280 731,45320 тыс. руб.;2017 год - 287 414,26508 тыс. руб.;2018 год - 210 343,783 тыс. руб.;2019 год - 231 301,90667 тыс. руб.;2020 год - 238 979,27563 тыс. руб.;2021 год - 292 762,49186 тыс. руб.;2022 год – 412 614,52375 тыс. руб.;2023 год – 196 279,64517 тыс. руб.;2024 год – 138 485,60259 тыс. руб.;2025 год – 124307,11945 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результатом реализации Программы является достижение к 2025 году следующих значений индикаторов цели:- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 57,1% до 48,1%;- снижение потерь в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам с 9,1% до 3,7% от общего количества рейсов за период 2014 - 2017 годов;- общая площадь отремонтированных многоквартирных домов за период действия Программы составит 560,7 тыс. кв. м;- снижение доли населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения с 0,1% до 0,02%;- снижение доли населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017, в общей численности населения с 0,75% до 0,3%;- увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, на 410 человек за период 2014 - 2015 годов;- доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц составит 76,7%;- количество ликвидированных несанкционированных свалок составит 1604 единиц;- увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, с 1,1% до 3,9%;- удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности, составит 15%;- снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на 1,7%;- проведение оптимизации внутригородской маршрутной сети |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ФОРМУЛИРОВКА

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Одно из важнейших направлений социально-экономического развития городского округа город Елец - улучшение уровня и качества жизни населения. Главным аспектом в реализации данного направления является создание органами местного самоуправления городского округа город Елец комфортных условий проживания граждан.

В настоящее время в городском округе город Елец общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 254,1 км, в т.ч. - с асфальтобетонным покрытием - 137 км, щебеночным покрытием - 105,7 км и 11,4 км грунтовых дорог.

Одной из причин низкой доли дорог с усовершенствованным покрытием является недостаточное финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта сети городских автомобильных дорог.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, количества автотранспортных средств, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Кроме того, ухудшается транспортная дисциплина среди участников дорожного движения. Из-за недостаточной оснащенности оживленных участков дорог техническими средствами регулирования дорожного движения пешеходы, переходя проезжую часть в неустановленном месте, провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Слабо развита сеть пешеходных тротуаров с твердым покрытием, а существующие находятся в неудовлетворительном состоянии.

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

В результате дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа город Елец за 2015 год погибло 8 человек; получило ранения 152 человека, в том числе 19 детей.

При численности населения 105,4 тысячи человек количество автомобильного транспорта в городском округе город Елец по состоянию на 1 января 2016 года составило 36,7 тысяч автомобилей.

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью социальной и производственной инфраструктуры городского округа город Елец. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения. Однако в последние годы на транспорте накопилось много нерешенных проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально-экономической политики.

Регулярные автомобильные пассажирские перевозки на городских социально значимых маршрутах осуществляет ЕМУП "Автоколонна N 1499".

Используемый в настоящее время ЕМУП "Автоколонна N 1499" подвижной состав серьезно изношен и не может обеспечить необходимую безопасность перевозок пассажиров и устойчивое функционирование пассажирского транспорта в городе, ухудшает экологическую ситуацию.

Одним из важнейших направлений благоустройства городского округа город Елец является уличное освещение.

Протяженность сетей наружного уличного освещения составляет 197,8 км. Анализ технического состояния сетей наружного освещения городского округа город Елец свидетельствует о большом проценте износа электросетевого оборудования. На некоторых новых улицах индивидуальной застройки отсутствует уличное освещение.

В целях повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, улучшения освещенности улиц необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту и содержанию сетей наружного освещения.

Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения города вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного строительства на территории городского округа город Елец.

Благоприятную экологическую обстановку на территории городского округа город Елец создают зеленые насаждения.

В настоящее время скверами и парками занято 3,93 млн. м2 земель. За последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок резко ухудшилось состояние зеленых насаждений, растущих на территории городского округа город Елец. Ситуация осложняется тем, что значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов) и требуется особый уход за ними либо замена их новыми насаждениями. Для поддержания зеленых насаждений в условиях городской среды в удовлетворительном состоянии, придания им надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по текущему содержанию зеленых насаждений. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

В городском округе город Елец имеется четыре кладбища общей площадью 88,6 га. Введено в эксплуатацию новое кладбище, расположенное в районе п. Капани. На недействующем старом кладбище по ул. Л. Толстого длительный период времени не осуществлялись работы по сносу сухих деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.

Актуальными остаются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа город Елец. Основная причина наличия несанкционированных свалок на территории городского округа город Елец - захламление городских территорий путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями и жителями.

Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими зоонозными инфекциями, в результате несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории городского округа город Елец появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову.

Особое место в обеспечении благоприятных и комфортных условий проживания граждан занимает модернизация и развитие инженерной инфраструктуры.

На сегодняшний день инженерная инфраструктура городского округа город Елец находится в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет поставлять потребителям коммунальные ресурсы надлежащего качества. Высокий уровень физического и морального износа основных фондов ведет к потерям коммунальных ресурсов и значительным финансовым затратам по ремонту инженерных систем. По некоторым улицам отсутствуют инженерные сети водоотведения, около 20% населения пользуются услугами водоснабжения от уличных и дворовых колонок. Некоторые объекты городских очистных сооружений имеют значительный моральный и физический износ (более 80%), качество очистки не соответствует современным санитарно-строительным нормам и требованиям по охране окружающей среды. Проект реконструкции очистных сооружений устарел и не соответствует современным требованиям. С целью социально-экономического развития городского округа город Елец, особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственного типа "Елецпром" необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Остро стоит вопрос проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В настоящее время более 60% жилищного фонда требует неотложного капитального ремонта, так как эксплуатируется 30 и более лет без его проведения. Учитывая, что средняя периодичность капитального ремонта основных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 - 20 лет, то капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух раз. Кроме того, затягивание сроков капитального ремонта на 7 - 10 лет приводит к увеличению стоимости его проведения в 2,5 раза. В связи с этим многоквартирные дома приходят в ветхое и аварийное состояние.

Ежегодные "недоремонты" порождают рост количества жалоб и заявлений от населения на тепло-, водо-, электроснабжение, промерзание стен, протекание кровли в жилых домах. Все эти показатели делают данную отрасль непривлекательной для создания частных управляющих компаний, товариществ собственников жилья, других жилищных кооперативов.

Исключительная важность проблемы переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда отмечена на федеральном уровне.

Степень износа непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда городского округа город Елец в среднем достигает 70%. Конструктивные элементы зданий из-за длительного срока эксплуатации исчерпали свою несущую способность, в связи с этим капитальный ремонт домов нецелесообразен.

Непригодный для проживания и аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухудшает внешний облик территории городского округа город Елец, понижает его инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие городской инфраструктуры.

Основными рисками социально-экономического развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:

- недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;

- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями;

- низкий уровень инвестиций со стороны частного капитала.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, уменьшением бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания.

Значительное снижение цены контрактов в результате торгов ведет к приобретению подрядчиками материалов низкого качества, а также к привлечению специалистов для выполнения работ с низким уровнем квалификации.

Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительных инвестиций для модернизации и развития.

Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы является минимизация указанных рисков, проведение эффективного мониторинга выполнения и принятие оперативных мер по корректировке мероприятий Программы.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:

1. Повышение степени благоустройства жилищного фонда в существующей застройке путем строительства канализационных сетей и КНС.

2. Улучшение жилищных условий граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда.

3. Организация транспортного обслуживания населения и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4. Поддержание надлежащего санитарного и эстетического состояния территории городского округа город Елец.

5. Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также создание специальных условий ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан.

6. Обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец.

7. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий данной Программы.

Применение программного метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Кроме того, это позволит привлекать средства федерального и областного бюджетов на выполнение мероприятий Программы и системно решать проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целью Программы является создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения;

2) улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

3) поддержание в надлежащем состоянии территории городского округа город Елец;

4) обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец;

5) обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец;

6) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы комфортные и благоприятные условия для проживания населения, улучшен эстетический облик городского округа город Елец, создана благоприятная экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Результатом решения поставленных задач станет достижение следующих значений индикаторов:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 57,1% до 48,1%;

- снижение потерь в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам с 9,1% до 3,7% от общего количества рейсов.

методика расчета индикатора

Рпот. техн.пр. = Ртех.пр. / Рпл x 100, где

Рпот. техн.пр. - потери в рейсах на внутригородских маршрутах по техническим причинам;

Рпл - плановое количество рейсов на внутригородских маршрутах;

Ртех.пр. - количество рейсов на внутригородских маршрутах, не состоявшихся по техническим причинам;

- общая площадь отремонтированных многоквартирных домов за период действия Программы составит 560,7 тыс. кв. м;

- снижение доли населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения с 0,12% до 0,02%.

методика расчета индикатора

Рдоля в непр. и авар. = Рнепр. и авар. / Робщ x 100, где

Рдоля в непр. и авар. - доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012;

Робщ - общая численность населения в городском округе город Елец;

Рнепр. и авар. - численность населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012;

- снижение доли населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017, в общей численности населения с 0,75% до 0,3%.

методика расчета индикатора

Рдоля в непр. и авар. = Рнепр. и авар. / Робщ x 100, где

Рдоля в непр. и авар. - доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017;

Робщ - общая численность населения в городском округе город Елец;

Рнепр. и авар. - численность населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017;

- увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, на 410 человек;

- доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц составит 76,7%.

методика расчета индикатора

Рдоля освещ.ул. = Росвещ.ул. / Робщ. x 100, где

Рдоля освещ.ул. - доля освещенных улиц;

Робщ. - общая протяженность улиц;

Росвещ.ул. - протяженность освещенных улиц;

- количество ликвидированных несанкционированных свалок составит 1467 единиц;

- увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, с 1,1% до 3,9%.

методика расчета индикатора

Рдоля нас. получ. = Рнас. получ. / Рнас. нужд. x 100, где

Рдоля нас. получ. - доля населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;

Рнас. нужд. - численность населения (семей), состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;

Рнас. получ. - численность населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы (нарастающим итогом), в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;

- удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности, составит 15%.

методика расчета индикатора

Руд. вес разраб.док. = Р разраб. док. / Рнеобх. док. x 100, где

Руд. вес разраб.док. - удельный вес разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности;

Р разраб. док. - количество разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности;

Рнеобх. док. - количество проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности;

- снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения составит 1,7%.

методика расчета индикатора

Рсниж. кол. наруш. = (Р кол. наруш. отч. пер. - Р кол. наруш. предыд. пер.) / Р кол. наруш. предыд. пер.) x 100, где

Рсниж. кол. наруш. - снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения;

Р кол. наруш. отч. пер. - количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения за отчетный период;

Р кол. наруш. предыд. пер. - количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения за предыдущий период.

Создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения будет оцениваться достигнутыми значениями индикаторов по направлениям сферы жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания.

Показателями выполнения задачи по развитию дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечению безопасности дорожного движения определены:

- площадь отремонтированных дорог за счет средств городского бюджета;

- количество рейсов внутригородского сообщения, не состоявшихся по техническим причинам.

Показателями выполнения задачи по улучшению жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечению надежности и повышению качества предоставляемых коммунальных услуг определены:

- количество отремонтированных многоквартирных домов;

- общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012;

- общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017;

- количество домов, подключенных к централизованной системе водоотведения.

Показателями выполнения задачи по поддержанию в надлежащем состоянии территории городского округа город Елец определены:

- протяженность освещенных улиц;

- объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок.

Показателем выполнения задачи по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец, определены:

- число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015.

Показателем выполнения задачи по обеспечению документацией территориального планирования городского округа город Елец определены:

- объем разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности.

Показателем выполнения задачи по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения определены:

- количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения.

Значения индикаторов цели и показателей задач рассчитываются на основании данных статистического наблюдения, актов выполненных работ, сведений организаций коммунального комплекса, ЕМУП "Автоколонна N 1499", комитета имущественных отношений, комитета архитектуры и градостроительства, отдела ГИБДД ОМВД России по городу Ельцу.

Эффективность реализации Программы определяется исходя из достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей задач, установленных на основе фактических результатов и предварительной оценки.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, А ТАК ЖЕ СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ

РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ С ЦЕЛЕВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. [Подпрограмма 1](#P466) "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" (приложение 1 к Программе) направлена на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог и тротуаров, обеспечение безопасности дорожного движения.

В итоге реализации [Подпрограммы 1](#P466) снизится доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 57,1% до 48,1%.

2. [Подпрограмма 2](#P648) "Развитие транспортного обслуживания населения" (приложение 2 к Программе) направлена на создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта внутригородского сообщения и на садоводческих маршрутах.

В итоге реализации [Подпрограммы 2](#P648) потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам от общего количества рейсов снизятся с 9,1% до 3,7%.

3. [Подпрограмма 3](#P804) "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" (приложение 3 к Программе) направлена на создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта.

В итоге реализации [Подпрограммы 3](#P804) общая площадь отремонтированных многоквартирных домов за период действия Программы составит 560,7 тыс. кв. м.

4. [Подпрограмма 4](#P2850) "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" (приложение 4 к Программе) направлена на улучшение условий проживания населения путем переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде.

В итоге реализации Подпрограммы 4 будет снижена доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения с 0,12% до 0,02%, а также признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017 с 0,75% до 0,3%.

5. [Подпрограмма 5](#P4759) "Чистая вода" (приложение 5 к Программе) направлена на обеспечение модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В итоге реализации [Подпрограммы 5](#P4759) количество абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, увеличится на 410 человек.

6. [Подпрограмма 6](#P5123) "Содержание территории городского округа город Елец" (приложение 6 к Программе) направлена на поддержание надлежащего санитарного и эстетического состояния территории городского округа город Елец.

В итоге реализации [Подпрограммы 6](#P5123) доля общей протяженности освещенных улиц составит 76,7%, количество ликвидированных несанкционированных свалок за период действия Программы составит 1604 единиц.

7. [Подпрограмма 7](#P5469) "Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями" (приложение 7 к Программе) направлена на поддержку отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также на создание специальных условий ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан.

В итоге реализации [Подпрограммы 7](#P5469) будет увеличена доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, с 1,1% до 3,9%.

8. [Подпрограмма 8](#P5573) "Территориальное планирование городского округа город Елец" (приложение 8 к Программе) направлена на обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец.

В итоге реализации [Подпрограммы 8](#P5573) удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности, составит 15%.

9. [Подпрограмма 9](#P5690) "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" (приложение 9 к Программе) направлена на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

В итоге реализации [Подпрограммы 9](#P5690) снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения составит 1,7%.

Раздел 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ЦЕЛЕЙ

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации Программы охватывают период 2014 - 2025 годов без выделения этапов.

Плановые значения индикаторов целей и показателей задач Программы по годам реализации Программы представлены в [приложении 10](#P5794) к настоящей Программе.

Раздел 5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГНОЗНОГО РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АСИГНОВАНИЙ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации Программы, в том числе восьми входящих в ее состав Подпрограмм, планируется осуществлять за счет средств городского бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.

Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета за 2014 - 2025 годы составит 2 951 264,33280 тыс. руб. (из них 727 053,70430 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городского округа город Елец).

Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета за 2014 - 2025 годы в разрезе подпрограмм:

- [подпрограмма 1](#P466) "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" – 552 939,29316 тыс. руб. (из них 552 939,29316 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городского округа город Елец);

- [подпрограмма 2](#P648) "Развитие транспортного обслуживания населения" – 331 738,79163 тыс. руб.;

- [подпрограмма 3](#P804) "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" – 71 737,76100 тыс. руб.;

- [подпрограмма 4](#P2850) "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" – 233 792,28935 тыс. руб.;

- [подпрограмма 5](#P4759) "Чистая вода" – 81 457,72051 тыс. руб.;

- [подпрограмма 6](#P5123) "Содержание территории городского округа город Елец" - 1 659 773,29216 тыс. руб. (из них 174 114,41114 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городского округа город Елец);

- [подпрограмма 8](#P5573) "Территориальное планирование городского округа город Елец" - 19 615,18499 тыс. руб.;

- [подпрограмма 9](#P5690) "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" - 210 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета представлено в [Приложении 10](#P5794) к настоящей Программе.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в установленном бюджетным законодательством порядке.

Раздел 6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ,

НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Финансовое обеспечение реализации Программы в части финансирования отдельных мероприятий [подпрограммы 1](#P466) "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них", [подпрограммы 2](#P648) "Развитие транспортного обслуживания населения", [подпрограммы 4](#P2850) "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда", [подпрограммы 6](#P5123) "Содержание территории городского округа город Елец", [подпрограммы 8](#P5573) "Территориальное планирование городского округа город Елец" может осуществляется на условиях софинансирования.

Финансовое обеспечение реализации Программы в части финансирования мероприятий [Подпрограммы 7](#P5469) "Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями" полностью осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Ожидаемый объем финансирования Программы из средств вышестоящих бюджетов и иных источников за весь период реализации Программы составит 3 162 335,46678 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 867 640,62973 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета - 2 294 597,90475 тыс. руб.;

- за счет средств внебюджетных источников - 96,93230 тыс. руб.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы из иных источников, не запрещенных действующим законодательством, приведена в [Приложении 11](#P8260) к настоящей Программе.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Меры муниципального регулирования для достижения целевых индикаторов и показателей задач Программы не предусмотрены.

Раздел 8. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется Управлением дорог, транспорта и благоустройства совместно с Управлением коммунального хозяйства, комитетом имущественных отношений, управлением протокола, комитетом архитектуры и градостроительства, управлением образования в соответствии с планом реализации, утверждаемым правовым актом Управления дорог, транспорта и благоустройства.

Мониторинг реализации Программы проводится администрацией городского округа город Елец на основе информации о реализации Программы по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев и каждого года реализации Программы, составляемой Управлением дорог, транспорта и благоустройства, комитетом имущественных отношений, управлением протокола, комитетом архитектуры и градостроительства, управлением образования в соответствии с постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 N 1291 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец".

Приложение 1

к муниципальной программе

"Обеспечение населения

городского округа

город Елец комфортными

условиями жизни"

ПОДПРОГРАММА 1

"РАЗВИТИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ НА НИХ"

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" (далее - Подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель и (или) соисполнители | Управление дорог, транспорта и благоустройства Управление протокола |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие дорожной сети и обеспечение надлежащего технического состояния дорог, тротуаров и средств регулирования дорожного движения |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1:протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, кмПоказатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1:площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета, тыс. кв. мПоказатель 3 задачи 1 Подпрограммы 1:площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета, тыс. кв. мПоказатель 4 задачи 1 Подпрограммы 1:модернизация светофорных объектов путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигналаПоказатель 5 задачи 1 Подпрограммы 1:количество комплексно обустроенных пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков, ед.Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы 1:доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (городской округ город Елец), %Показатель 7 задачи 1 Подпрограммы 1:снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети городской агломерации (городской округ город Елец), %Показатель 8 задачи 1 Подпрограммы 1:протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, км.Показатель 9 задачи 1 Подпрограммы 1:количество и протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершена, шт./пм |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2025 годы (без выделения этапов) |
| Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 552 939,29316 тыс. руб.В том числе по годам:2014 год - 13 064,6 тыс. руб.;2015 год - 17 861,7 тыс. руб.;2016 год - 17 675,236 тыс. руб.;2017 год - 23 650,390 тыс. руб.;2018 год - 21 561,66999 тыс. руб.;2019 год - 31 956,37719 тыс. руб.;2020 год - 38 025,24331 тыс. руб.;2021 год - 126 675,87995 тыс. руб.;2022 год – 142 697,75894 тыс. руб.;2023 год - 39 288,89340 тыс. руб.;2024 год - 40 240,77219 тыс. руб.;2025 год - 40 240,77219 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Результатом реализации Подпрограммы 1 является достижение к 2025 году следующих показателей:- сокращение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 22 км;- площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета составит 12 тыс. кв. м;- площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета составит 19 тыс. кв. м;- модернизация 8 светофорных объектов путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала;- количество комплексно обустроенных пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков составит 79 ед.;- доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям, к их транспортно-эксплуатационному состоянию (городской округ город Елец) составит 99,8%;- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети городской агломерации (городской округ город Елец) с 50 до 10 %;- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, составит 3,81 км;- количество и протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершена, составит 1 шт./238,27 пм |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ

В настоящее время в городском округе город Елец общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 254,1 км, в т.ч. с асфальтобетонным покрытием - 137 км, щебеночным покрытием - 105,7 км и 11,4 км грунтовых дорог. По территории городского округа город Елец проходит федеральная автодорога М-4 "Дон" (альтернативная) протяженностью 8,4 км.

Одной из причин низкой доли дорог с усовершенствованным покрытием является недостаточное финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта сети городских автомобильных дорог.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, количества автотранспортных средств, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Кроме того, ухудшается транспортная дисциплина среди участников дорожного движения. Из-за недостаточной оснащенности оживленных участков дорог техническими средствами регулирования дорожного движения пешеходы, переходя проезжую часть в неустановленном месте, провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Слабо развита сеть пешеходных тротуаров с твердым покрытием, а существующие находятся в неудовлетворительном состоянии.

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

В результате дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа город Елец за 2015 год погибло 8 человек; получило ранения 152 человека, в том числе 19 детей.

При численности населения 105,4 тысячи человек количество автомобильного транспорта в городском округе город Елец по состоянию на 1 января 2016 года составило 36,7 тысячи автомобилей.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия развитию городского округа город Елец.

В связи с необходимостью упорядочения мероприятий по планированию и организации работ по ремонту дорог, обеспечению безопасности дорожного движения на них и привлечения средств федерального и областного бюджетов мероприятия Подпрограммы 1 необходимо выполнять программным методом.

Применение программного метода позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли, повышение безопасности дорожного движения в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Основными рисками социально-экономического развития в сфере дорожной деятельности являются:

- недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;

- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями.

Применение подрядчиками материалов низкого качества, привлечение специалистов для выполнения работ с низким уровнем квалификации приведет к снижению сроков эксплуатации дорожного покрытия.

Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 1 осуществляет Управление дорог, транспорта и благоустройства.

К мерам минимизации влияния рисков относится:

- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 1, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;

- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 1.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 1

Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1 являются:

- обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- поддержание в надлежащем состоянии средств регулирования дорожного движения (светофоров, дорожных знаков и разметки).

Подпрограмма 1 направлена на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог и тротуаров городского округа город Елец, обеспечение безопасности дорожного движения.

Для реализации Подпрограммы 1 необходимо решение следующей задачи:

обеспечение надлежащего технического состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий и средств регулирования дорожного движения.

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 1 станет повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Развитие автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и развитию экономики городского округа город Елец.

Результатом решения поставленной задачи станет:

- сокращение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 22 км;

- площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета составит 12 тыс. кв. м;

- площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета составит 19 тыс. кв. м;

- модернизация 8 светофорных объектов путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала;

- комплексное обустройство пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков в количестве 79 ед.;

- доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (городской округ город Елец), составит 99,8%;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети городской агломерации (городской округ город Елец) с 50 до 10%;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, составит 3,81 км;

- количество и протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершена, составит 1 шт./238,27 пм.

Показателями задачи являются:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км;

- площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета, тыс. кв. м;

- площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета, тыс. кв. м;

- модернизация светофорных объектов путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, ед.;

- количество комплексно обустроенных пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков, ед.;

- доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (городской округ город Елец), %;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети городской агломерации (городской округ город Елец), %;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, км;

- количество и протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершена, шт./пм.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Сроки реализации Подпрограммы 1 - 2014 - 2025 годы без выделения этапов.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1 С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Для решения поставленной в Подпрограмме 1 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.

Основным мероприятием Подпрограммы 1 является дорожная деятельность, в том числе мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них, в части строительства (реконструкции) уникальных искусственных дорожных сооружений: реконструкция автомобильного железобетонного моста через реку Быстрая Сосна в г. Елец (Мост автотранспортный пл. Победы), в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в части строительства (реконструкции) примыкания к автомобильной дороге общего пользования, в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Елец.

Региональный проект "Дорожная сеть".

На реализацию мероприятия направлены следующие основные механизмы:

- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа город Елец, тротуаров, на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Елец;

- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на строительство (реконструкцию) уникальных искусственных дорожных сооружений: реконструкция автомобильного железобетонного моста через реку Быстрая Сосна в г. Елец (Мост автотранспортный пл. Победы);

- заключение муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством на выполнение проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) искусственных сооружений, его экспертизу;

- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на выполнение проектно-сметной документации, диагностики и экспертизы состояния дорог;

- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе направленных на снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети городской агломерации (городской округ город Елец).

Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1, по прогнозной оценке составит всего 2 644 131,06038 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 552 939,29316 тыс. руб. (из них 552 939,29316 - средства Дорожного фонда городского округа город Елец), 1 427 096,46722 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 664 095,300000 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Приложение 2

к муниципальной программе

"Обеспечение населения

городского округа

город Елец комфортными

условиями жизни"

ПОДПРОГРАММА 2

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" (далее - Подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель и (или) соисполнитель | Управление дорог, транспорта и благоустройства |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание благоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2:количество автобусов, приобретенных в лизинг, ед.Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2:выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг, %Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2:количество садоводческих маршрутов, ед.Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2:количество автобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договору купли-продажи на условиях софинансированияПоказатель 5 задачи 1 Подпрограммы 2:количество муниципальных маршрутов, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2025 годы (без выделения этапов) |
| Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 331 738,79163 тыс. руб.В том числе по годам:2014 год - 49 084,8 тыс. руб.;2015 год - 47 902,2 тыс. руб.;2016 год - 46 477,245 тыс. руб.;2017 год - 56 198,540 тыс. руб.;2018 год - 11 333,206 тыс. руб.;2019 год - 34 931,77711 тыс. руб.;2020 год - 17242,65710 тыс. руб.;2021 год - 10 816,84855 тыс. руб.;2022 год - 21 751,51787 тыс. руб.;2023 год - 12 000,0 тыс. руб.;2024 год - 12 000,0 тыс. руб.;2025 год - 12 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы 2 к 2025 году ожидается:- количество автобусов, приобретенных в лизинг, составит 10 единиц;- ежегодное 100% выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг;- количество садоводческих маршрутов составит 3 ед. за период 2014 - 2018 годов;- количество автобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договору купли-продажи на условиях софинансирования, составит 30 ед.;- количество муниципальных маршрутов составит 18 ед.;- выполнение оптимизации внутригородской маршрутной сети |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью социальной и производственной инфраструктуры городского округа город Елец. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения. Однако в последние годы на транспорте накопилось много нерешенных проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально-экономической политики.

Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам осуществляет в том числе ЕМУП "Автоколонна N 1499".

Используемый в настоящее время ЕМУП "Автоколонна N 1499" подвижной состав серьезно изношен и не может обеспечить необходимую безопасность перевозок пассажиров и устойчивое функционирование пассажирского транспорта в городском округе город Елец, ухудшает экологическую ситуацию.

Так, на городских маршрутах выходит по расписанию 33 автобуса, из которых 19 имеют срок эксплуатации свыше 20 лет, что в 2,5 раза превышает допустимые нормативы эксплуатации.

В 2011 году потеряно 17239 рейсов на внутригородских перевозках, за 2012 год потеряно 20784 рейса, в том числе 17707 - по причине технической неисправности транспортных средств.

Обновление подвижного состава является ключевой проблемой, решение которой позволит улучшить основные технико-экономические показатели, повысит безопасность перевозок, а также эффективность обслуживания населения города и в конечном итоге улучшит качество обслуживания пассажиров.

Основным риском социально-экономического развития в сфере транспортного обслуживания является:

- недофинансирование мероприятий из средств городского бюджета.

Снижение финансирования из средств городского бюджета негативно отразится на обеспечении социально значимых перевозок.

Указанный финансовый риск можно оценить как умеренный.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 2 осуществляет Управление дорог, транспорта и благоустройства.

К мерам минимизации влияния рисков относится:

- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 2, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;

- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 2.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 2

1. Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2 являются:

- обновление подвижного состава с использованием финансовой аренды, а также договоров купли-продажи;

- обеспечение регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории городского округа город Елец.

Подпрограмма 2 направлена на создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта внутригородского сообщения.

2. Для реализации Подпрограммы 2 необходимо решение следующей задачи:

создание благоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения.

Результатом реализации мероприятия Подпрограммы 2 станет повышение качества обслуживания пассажиров, показателей безопасности транспортного комплекса.

3. Результатом решения поставленной задачи станет:

- количество автобусов, приобретенных в лизинг, составит 10 единиц;

- ежегодное 100% выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг;

- количество автобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договору купли-продажи на условиях софинансирования, составит 30 ед.;

- количество муниципальных маршрутов составит 18 ед.

4. Показателями задачи является:

- количество автобусов, приобретенных в лизинг, ед.;

- выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг, %;

- количество автобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договору купли-продажи на условиях софинансирования, ед.;

- количество муниципальных маршрутов, ед.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2014 - 2025 годы без выделения этапов.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2 С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Для решения поставленной в Подпрограмме 2 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.

Основным мероприятием Подпрограммы 2 является организация транспортного обслуживания населения, в том числе приобретение автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на условиях софинансирования.

На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:

- заключение муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством на приобретение автобусов на условиях финансовой аренды, а также по договору купли-продажи;

- выполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг или по договору купли-продажи;

- заключение муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством на оснащение автобусов, находящихся в муниципальной собственности, тахографами;

- заключение муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам;

- предоставление поддержки транспортным организациям на возмещение части затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам;

- проведение оптимизации внутригородской маршрутной сети.

Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2 по прогнозной оценке составит всего 472 084,84755 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 331 738,79163 тыс. руб., 140346,05592 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Необходимый для реализации Подпрограммы 2 объем ресурсов рассчитан исходя из:

- муниципального контракта на приобретение 30 автобусов в муниципальную собственность;

- проработки рынка по оснащению автобусов, находящихся в муниципальной собственности, тахографами;

- оценки уровня софинансирования мероприятий из областного бюджета.

Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 2 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.

На выполнение мероприятий по приобретению автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на условиях софинансирования, предполагается получение денежных средств из областного бюджета.

Приложение 3

к муниципальной программе

"Обеспечение населения

городского округа

город Елец комфортными

условиями жизни"

ПОДПРОГРАММА 3

"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ"

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" (далее - Подпрограмма 3) |
| Ответственный исполнитель и (или) соисполнитель | Управление коммунального хозяйства |
| Задачи подпрограммы | 1. Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3:внесение обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, % |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2025 годы (без выделения этапов) |
| Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 71 737,76100 тыс. руб.В том числе по годам:2014 год - 6 577,3 тыс. руб.;2015 год - 12 079,8 тыс. руб.;2016 год - 4 800,0 тыс. руб.;2017 год - 6 423,0 тыс. руб.;2018 год - 5 220,0 тыс. руб.;2019 год - 4 995,0 тыс. руб.;2020 год - 5 705,0 тыс. руб.;2021 год - 5 137,66100 тыс. руб.;2022 год - 5 200,0 тыс. руб.;2023 год - 5 200,0 тыс. руб.;2024 год - 5 200,0 тыс. руб.;2025 год - 5 200,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы 3 к 2025 году ожидается:внесение обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, составит 100% |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ

В соответствии с п. 1 ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях создания условий для управления многоквартирными домами органы местного самоуправления могут предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов.

В настоящее время в городском округе город Елец более 60% жилищного фонда требует неотложного капитального ремонта, так как эксплуатируется 30 и более лет без проведения капитального ремонта. Учитывая, что средняя периодичность капитального ремонта основных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 - 20 лет, то капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух раз. Кроме того, затягивание сроков капитального ремонта на 7 - 10 лет приводит к увеличению стоимости его проведения в 2,5 раза. В связи с этим многоквартирные дома приходят в ветхое и аварийное состояние.

Ежегодные "недоремонты" порождают рост количества жалоб и заявлений от населения на тепло-, водо-, электроснабжение, промерзание стен, протекание кровли в жилых домах. Все эти показатели делают данную отрасль непривлекательной для создания частных управляющих компаний, товариществ собственников жилья, других жилищных кооперативов.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации и возможности обеспечения привлечения средств федерального бюджета на эти цели, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда в городском округе необходимо осуществлять программным методом.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой, имеют большую социальную значимость и могут решаться исключительно программными методами.

Основными рисками социально-экономического развития в сфере обеспечения сохранности жилищного фонда являются:

- недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней (при наличии);

- недобросовестное исполнение обязательств собственников помещений в многоквартирных домах по оплате взносов на капитальный ремонт;

- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями.

Так, использование подрядчиками материалов низкого качества негативно отразится на сроках эксплуатации отремонтированных конструктивных элементов многоквартирного дома.

Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 3 осуществляет Управление коммунального хозяйства.

К мерам минимизации влияния рисков относится:

- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 3, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;

- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 3.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 3

Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3 являются улучшение жилищных условий граждан, повышение качества услуг, предоставляемых жилищно-коммунальным комплексом.

Подпрограмма 3 направлена на создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта.

Для реализации Подпрограммы 3 необходимо решение следующих задач:

1) устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена.

В результате решения поставленной задачи внесение обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, составит 100%.

Показателем задачи является:

- внесение обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, %.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Сроки реализации Подпрограммы 3 - 2014 - 2025 годы без выделения этапов.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3 С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Для решения поставленной в Подпрограмме 3 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.

Основным мероприятием Подпрограммы 3 является обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, путем предоставления поддержки товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям на возмещение расходов на оплату услуг или работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:

- оплата региональному оператору обязательных взносов собственника помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов и доли софинансирования расходов (при наличии);

- заключение договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, путем предоставления поддержки товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям на возмещение расходов на оплату услуг или работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания услуг и (или) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

[Перечень](#P924) многоквартирных домов для проведения капитального ремонта (приложение к Подпрограмме 3).

Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3, по прогнозной оценке составит всего 81 626,39414 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 71 737,76100 тыс. руб., 9888,63314 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Необходимый для реализации Подпрограммы 3 объем ресурсов рассчитан исходя из:

- объема работ, сформированного по результатам плановых осмотров технического состояния жилищного фонда в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".

Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 3 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.

 Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 может осуществляется на условиях софинансирования.

Приложение

к подпрограмме 3

"Проведение капитального

ремонта многоквартирных домов"

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта (тыс. руб.), предусмотренная в городском бюджете |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на 2014 год |
| 1 | Средства городского бюджета по обязательным взносам собственника жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) | 1036,1 |
| 2 | 9-е Декабря, 34 | 1918 | 241,9 | ремонт крыши | 187,537 <\*> |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
| 3 | Ани Гайтеровой, 23 | 1952 | 864,4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 113,673 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 4 | Ани Гайтеровой, 27 | 1952 | 538,9 | ремонт крыши | 170,503 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 5 | Ани Гайтеровой, 29 | 1953 | 858,2 | утепление и ремонт фасада | 217,661 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
| 6 | Ани Гайтеровой, 31 | 1956 | 515,5 | ремонт крыши | 214,635 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 7 | Клубная, 2в | 1952 | 246,6 | ремонт крыши | 268,270 <\*> |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
| 8 | Клубная, 6 | 1951 | 214,8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 119,275 <\*> |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт крыши |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
| 9 | Клубная, 8 | 1951 | 264,85 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 129,614 <\*> |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт крыши |
| 10 | Костенко, 2 | 1953 | 844 | ремонт крыши | 696,473 <\*> |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
| 11 | Кузнецкая, 15 | 1918 | 250 | ремонт крыши | 87,777 <\*> |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 12 | Ленина, 100 | 1954 | 373,3 | ремонт крыши | 211,091 <\*> |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
| 13 | Ленина, 102 | 1918 | 244 | ремонт крыши | 176,366 <\*> |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
| 14 | Ленина, 119 | 1918 | 81 | ремонт крыши | 71,256 <\*> |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 15 | Ленина, 72 | 1918 | 1447 | ремонт крыши | 326,168 <\*> |
| 16 | Максима Горького, 72 | 1918 | 329 | утепление и ремонт фасада | 63,850 <\*> |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 17 | Маяковского, 45 | 1918 | 116,9 | утепление и ремонт фасада | 98,555 <\*> |
|  |  |  |  | ремонт крыши |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 18 | Маяковского, 73 | 1918 | 126,8 | ремонт крыши | 73,494 <\*> |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
| 19 | Мельничный, 18 | 1946 | 644,2 | ремонт крыши | 449,430 <\*> |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
| 20 | Мира, 76 | 1918 | 295 | ремонт крыши | 123,886 <\*> |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 21 | Пушкина, 15 | 1948 | 387 | утепление и ремонт фасада | 139,569 <\*> |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 22 | Пушкина, 33 | 1918 | 314,4 | ремонт крыши | 225,556 <\*> |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 23 | Пушкина, 35 | 1953 | 2854,4 | ремонт крыши | 1078,171 <\*> |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 24 | Пушкина, 5 | 1910 | 320 | утепление и ремонт фасада | 114,100 <\*> |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 25 | Пушкина, 69 | 1918 | 145,1 | ремонт крыши | 98,369 <\*> |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
| 26 | Пушкина, 7 | 1918 | 387 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 145,589 <\*> |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
| 27 | Пушкина, 70 | 1940 | 4405,5 | ремонт крыши | 875,026 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
| 28 | Свердлова, 10 | 1918 | 139,2 | ремонт крыши | 121,194 <\*> |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 29 | Советская, 118 | 1918 | 452,8 | ремонт крыши | 320,254 <\*> |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 30 | Юбилейная, 17 | 1982 | 6116,5 | замена лифтового оборудования | 0 |
| 31 | Юности, 25 | 1918 | 416 | утепление и ремонт фасада | 97,882 <\*> |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 32 | Яна Фабрициуса, 14 | 1933 | 1637,7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 567,284 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 12,957 <\*> |
| 33 | Октябрьская, 137 | 1948 | 1929 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 833,934 <\*> |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  | 28000,9 |  | 3194,9 |
|  | --------------------------------<\*> Срок выполнения мероприятий перенесен на 2015 год |
| на 2015 год |
| 1 | Средства городского бюджета по обязательным взносам собственника жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) | 3883,8 |
| 2 | Мельничный, 14 | 1953 | 920 | ремонт крыши | 244,512 |
|  |  |  |  | ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 3 | Ани Гайтеровой, 25 | 1954 | 1476 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 366,924 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | ремонт крыши |
|  |  |  |  | ремонт фасада |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 4 | Вермишева, 3 | 1959 | 666,2 | утепление и ремонт фасада | 157,650 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 5 | Вермишева, 5 | 1956 | 629,7 | утепление и ремонт фасада | 101,944 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 6 | Вермишева, 7 | 1961 | 766,2 | утепление и ремонт фасада | 178,575 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 7 | Вермишева, 8 | 1960 | 524,6 | ремонт крыши | 322,374 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 8 | Героев, 21 | 1988 | 3689 | замена лифтового оборудования | 0 |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 9 | Карла Маркса, 7 | 1918 | 260 | утепление и ремонт фасада | 49,226 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 10 | Коммунаров, 119а | 1986 | 2892 | ремонт крыши | 0 |
|  |  |  |  | замена лифтового оборудования |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 11 | Маяковского, 2 | 1954 | 426 | ремонт крыши | 145,759 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 12 | Октябрьская, 144 | 1956 | 667,7 | утепление и ремонт фасада | 125,977 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 13 | Свердлова, 22 | 1918 | 896 | ремонт крыши | 232,466 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 14 | Черокманова, 23 | 1987 | 14584 | замена лифтового оборудования | 0 |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 15 | Выполнение мероприятий по Подпрограмме 2014 года, перенесенных на 2015 год всего |  | 14701,9 |  | 6270,617 <\*> |
|  | в том числе |
| 15.1 | 9-е Декабря, 34 | 1918 | 241,9 | ремонт крыши | 187,537 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
| 15.2 | Клубная, 2в | 1952 | 246,6 | ремонт крыши | 268,27 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
| 15.3 | Клубная, 6 | 1951 | 214,8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 119,275 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт крыши |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
| 15.4 | Клубная, 8 | 1951 | 264,85 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 129,614 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт крыши |
| 15.5 | Костенко, 2 | 1953 | 844 | ремонт крыши | 696,473 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
| 15.6 | Кузнецкая, 15 | 1918 | 250 | ремонт крыши | 87,777 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 15.7 | Ленина, 100 | 1954 | 373,3 | ремонт крыши | 211,091 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
| 15.8 | Ленина, 102 | 1918 | 244 | ремонт крыши | 176,366 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
| 15.9 | Ленина, 119 | 1918 | 81 | ремонт крыши | 71,256 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 15.10 | Ленина, 72 | 1918 | 1447 | ремонт крыши | 326,168 |
| 15.11 | Максима Горького, 72 | 1918 | 329 | утепление и ремонт фасада | 63,85 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 15.12 | Маяковского, 45 | 1918 | 116,9 | утепление и ремонт фасада | 98,555 |
|  |  |  |  | ремонт крыши |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 15.13 | Маяковского, 73 | 1918 | 126,8 | ремонт крыши | 73,494 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
| 15.14 | Мельничный, 18 | 1946 | 644,2 | ремонт крыши | 449,43 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
| 15.15 | Мира, 76 | 1918 | 295 | ремонт крыши | 123,886 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 15.16 | Пушкина, 15 | 1948 | 387 | утепление и ремонт фасада | 139,569 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 15.17 | Пушкина, 33 | 1918 | 314,4 | ремонт крыши | 225,556 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 15.18 | Пушкина, 35 | 1953 | 2854,4 | ремонт крыши | 1078,171 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 15.19 | Пушкина, 5 | 1910 | 320 | утепление и ремонт фасада | 114,100 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 15.20 | Пушкина, 69 | 1918 | 145,1 | ремонт крыши | 98,369 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
| 15.21 | Пушкина, 7 | 1918 | 387 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 145,589 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
| 15.22 | Свердлова, 10 | 1918 | 139,2 | ремонт крыши | 121,194 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 15.23 | Советская, 118 | 1918 | 452,8 | ремонт крыши | 320,254 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 15.24 | Юности, 25 | 1918 | 416 | утепление и ремонт фасада | 97,882 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 15.25 | Яна Фабрициуса, 14 | 1933 | 1637,7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 12,957 |
| 15.26 | Октябрьская, 137 | 1948 | 1929 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 833,934 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  | 14701,9 |  | 6270,617 |
|  | ВСЕГО |  | 43099,3 |  | 12079,824 |
|  | в том числе на выполнение мероприятий по Подпрограмме 2015 | 28397,4 | Х | 5809,207 |
|  | в том числе на выполнение мероприятий по Подпрограмме 2014 года, перенесенных на 2015 год всего | 14701,9 |  | 6270,617 <\*> |
| на 2016 год |
| 1 | Средства городского бюджета по обязательным взносам собственника жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) | 4800,0 |
| 2 | Мельничный, 12 | 1952 | 2195 | ремонт крыши | 184,38 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 3 | Александровская, 19 | 1987 | 3131,5 | ремонт крыши | 263,04 |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 4 | Ани Гайтеровой, 3 | 1952 | 1458 | утепление и ремонт фасада | 122,50 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 5 | Ани Гайтеровой, 5 | 1952 | 1457 | утепление и ремонт фасада | 122,40 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |
|  |  |  |  | ремонт крыши |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 6 | Ани Гайтеровой, 7 | 1950 | 849,6 | утепление и ремонт фасада | 71,4 |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 7 | Карла Маркса, 4 | 1918 | 216 | ремонт крыши | 18,2 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 8 | Коммунаров, 7 | 1962 | 1162,8 | ремонт крыши | 97,7 |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 9 | Кооперативная, 11 | 1930 | 413 | утепление и ремонт фасада | 34,7 |
|  |  |  |  | ремонт крыши |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 10 | Королева, 21 | 1986 | 14128 | замена лифтового оборудования | 1186,7 |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 11 | Костенко, 58а | 1987 | 6368 | замена лифтового оборудования | 534,9 |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 12 | Лермонтова, 11 | 1918 | 442 | утепление и ремонт фасада | 37,12 |
|  |  |  |  | ремонт крыши |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 13 | Льва Толстого, 28 | 1953 | 555 | ремонт крыши | 46,62 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 14 | Мира, 142 | 1918 | 544,5 | ремонт крыши | 45,73 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 15 | Мира, 34 | 1918 | 156 | ремонт крыши | 1,10 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 16 | Октябрьская, 110 | 1954 | 365,3 | ремонт крыши | 30,70 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 17 | Октябрьская, 121 | 1952 | 250,7 | ремонт крыши | 21,06 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 18 | Орджоникидзе, 58 | 1918 | 290,1 | ремонт крыши | 24,40 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 19 | Орджоникидзе, 60 | 1918 | 203,9 | ремонт крыши | 17,13 |
|  |  |  |  | утепление и ремонт фасада |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 20 | Пушкина, 20 | 1987 | 5346,2 | замена лифтового оборудования | 449,08 |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 21 | Спутников, 11 | 1977 | 2968 | ремонт крыши | 249,31 |
|  |  |  |  | проектная документация |
| 22 | Черокманова, 17 | 1993 | 8174 | ремонт крыши | 691,13 |
|  |  |  |  | проектная документация |
|  | Итого | Х | 50674,6 | Х | 9061,3 |
| на 2017 год |
| 1 | Средства городского бюджета по обязательным взносам собственников жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) | 6423,0 |
| 2 | г. Елец, пос. Строитель, д. 10 | 1960 | 551,83 | проектная документация, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада |  |
| 3 | г. Елец, пос. Строитель, д. 11 | 1960 | 551,6 | проектная документация, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада |
| 4 | г. Елец, пос. Строитель, д. 12 | 1960 | 552,45 | проектная документация, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада |
| 5 | г. Елец, пос. Строитель, д. 23 | 1963 | 3829,2 | проектная документация, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада |
| 6 | г. Елец, пос. Строитель, д. 9 | 1960 | 551,2 | проектная документация, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада |
| 7 | г. Елец, ул. Клары Цеткин, д. 19 | 1965 | 394,20 | проектная документация, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада |
| 9 | г. Елец, ул. Клубная, д. 2 | 1964 | 1 369,70 | проектная документация, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада |
| 10 | г. Елец, ул. Королева, д. 5 | 1972 | 3 147,60 | проектная документация, ремонт крыши |
| 11 | г. Елец, ул. Кротевича, д. 19а | 1982 | 1278,7 | проектная документация, ремонт крыши |
| 12 | г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 16 | 1960 | 256,75 | проектная документация, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада |
| 13 | г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 1 | 1961 | 2 135,20 | проектная документация, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада |
| 14 | г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 10а | 1973 | 3 111,00 | проектная документация, ремонт крыши |
| 15 | г. Елец, ул. Пушкина, д. 18 | 1988 | 5 353,90 | проектная документация, замена лифтового оборудования |
| 16 | г. Елец, ул. Пушкина, д. 24 | 1989 | 7 305,90 | проектная документация, замена лифтового оборудования |
| 17 | г. Елец, ул. Пушкина, д. 26 | 1989 | 10688,5 | проектная документация, замена лифтового оборудования |
| 18 | г. Елец, ул. Свердлова, д. 15 | 1918 | 517 | проектная документация, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем |
| 19 | г. Елец, ул. Свердлова, д. 17 | 1949 | 351,1 | проектная документация, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада |
| 20 | г. Елец, ул. Свердлова, д. 9 | 1956 | 935,00 | проектная документация, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада |
| 21 | г. Елец, ул. Черокманова, д. 3 | 1982 | 4 320,00 | проектная документация, замена лифтового оборудования |
| 22 | г. Елец, ул. Яна Фабрициуса, д. 2 | 1961 | 1 619,00 | проектная документация, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада |
| 23 | г. Елец, ул. Яна Фабрициуса, д. 4 | 1960 | 1 617,20 | проектная документация, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада |
| 24 | г. Елец, ул. Яна Фабрициуса, д. 6 | 1960 | 1614,2 | проектная документация, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем |
| 25 | г. Елец, ул. Пушкина, д. 5 | 1910 | 351 | ремонт крыши |
| 26 | г. Елец, ул. Юности, д. 25 | 1918 | 458,00 | утепление и ремонт фасада |
| 27 | г. Елец, ул. Октябрьская, д. 137 | 1948 | 2 119,80 | проектная документация, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада |
| 28 | г. Елец, пер. Мельничный, д. 12 | 1952 | 2 195,00 | проектная документация, ремонт внутридомовых инженерных систем |
| 29 | г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 3 | 1952 | 1 458,00 | ремонт внутридомовых инженерных систем |
| 30 | г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 5 | 1952 | 1457 | ремонт внутридомовых инженерных систем |
| 31 | г. Елец, ул. Льва Толстого, д. 28 | 1953 | 555 | утепление и ремонт фасада |
| 32 | г. Елец, ул. Мира, д. 34 | 1918 | 156 | ремонт крыши |
| 33 | г. Елец, ул. Октябрьская, д. 110 | 1918 | 408,5 | утепление и ремонт фасада |
| 34 | г. Елец, ул. Октябрьская, д. 121 | 1952 | 250,70 | утепление и ремонт фасада |
|  |  | Х | 61 460,23 | Х | 6423 |
| на 2018 год |
| 1 | Средства городского бюджета по обязательным взносам собственников жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) | 5220 |
| на 2019 год |
| 1 | Средства городского бюджета по обязательным взносам собственников жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) | 4900 |
| 2 | Средства городского бюджета на выполнение проектно-сметной документации по капитальному ремонту многоквартирного дома по ул. Октябрьская, д. 117 | 95 |
| 3 | Итого: | 4995 |
| на 2020 год |
|  |
| 1 | Средства городского бюджета по обязательным взносам собственников жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) | 5610 |
| 2 | Средства городского бюджета на выполнение проектно-сметной документации по капитальному ремонту многоквартирного дома по ул. Октябрьская, д. 117 (оплата обязательств 2019 года) | 95 |
| 3 | Итого: | 5705 |
| на 2021 год |
|  |
| 1 | Средства городского бюджета по обязательным взносам собственников жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) | 5200 |
| 2 | Итого: | 5200 |
| на 2022 год |
| 1 | Средства городского бюджета по обязательным взносам собственников жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) | 5200 |
| 2 | Итого: | 5200 |
| на 2023 год |
| 1 | Средства городского бюджета по обязательным взносам собственников жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) | 5200 |
| 2 | Итого: | 5200 |
| на 2024 год |
| 1 | Средства городского бюджета по обязательным взносам собственников жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) | 5200 |
| 2 | Итого: | 5200 |
| на 2025 год |
| 1 | Средства городского бюджета по обязательным взносам собственников жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) | 5200 |
| 2 | Итого: | 5200 |

Приложение 4

к муниципальной программе

"Обеспечение населения

городского округа

город Елец комфортными

условиями жизни"

ПОДПРОГРАММА 4

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" (далее - Подпрограмма 4) |
| Ответственный исполнитель и (или) соисполнитель | Управление коммунального хозяйстваКомитет имущественных и земельных отношений |
| Задачи подпрограммы | Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4:количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012, ед.Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4:количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017, ед.Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 4:количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012, чел.Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 4:количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017, чел. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2025 годы (без выделения этапов) |
| Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 233 792,28935 тыс. руб.В том числе по годам:2014 год - 42 459,210 тыс. руб.;2015 год - 18 625,15640 тыс. руб.;2016 год - 7 024,15520 тыс. руб.;2017 год - 0 тыс. руб.;2018 год - 0 тыс. руб.;2019 год - 0 тыс. руб.;2020 год - 19 222,0 тыс. руб.;2021 год - 4 660,11356 тыс. руб.;2022 год – 69 659,58856 тыс. руб.;2023 год - 72 142,06563 тыс. руб.;2024 год - 0 тыс. руб.;2025 год - 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы 4 к 2025 году ожидается достижение следующих показателей:- количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012, составит 74 ед.;- количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017, составит 222 ед.;- количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012, составит 194 чел.;- количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017, составит 506 чел. |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ

РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Степень износа непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда в городском округе город Елец в среднем достигает 70%. Конструктивные элементы зданий из-за длительного срока эксплуатации исчерпали свою несущую способность, в связи с этим капитальный ремонт домов нецелесообразен.

Непригодный для проживания и аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухудшает внешний облик территории городского округа город Елец, понижает его инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие городской инфраструктуры.

Большинство граждан, проживающих в непригодных для проживания помещениях и аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести, отремонтировать или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Закон) одним из условий предоставления средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, является наличие программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой 4, имеют большую социальную значимость и могут решаться исключительно программными методами.

В Подпрограмму 4 включены многоквартирные дома, признанные аварийными, жилые помещения, признанные непригодными для проживания, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

К основным рискам реализации Подпрограммы 4 можно отнести:

- недофинансирование мероприятий Подпрограммы 4 из бюджета городского округа город Елец;

- отсутствие на первичном рынке жилья у застройщиков квартир, равнозначных по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, признанным непригодными для проживания.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 4 осуществляет комитет имущественных отношений.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 4, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;

- контроль за достижением значений показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы 4.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 4

Переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде, является одним из приоритетных направлений работы администрации городского округа город Елец.

Подпрограмма 4 является инструментом для улучшения сложившейся ситуации с непригодным для проживания или аварийным жилищным фондом, расположенным на территории городского округа город Елец, обеспечивает выполнение обязательного условия получения финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) по заявке Липецкой области в соответствии с Законом.

Подпрограмма 4 направлена на улучшение условий проживания населения путем переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- мониторинг жилищного фонда городского округа город Елец с постоянной корректировкой реестра жилых домов (жилых помещений), признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения переселяемых из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда граждан благоустроенным жильем;

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда;

- уменьшение количества семей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 4, доля площади расселенных домов от площади общего количества домов города Ельца, признанных аварийными на момент разработки Подпрограммы 4, будет увеличиваться, а доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, в общей численности населения будет уменьшаться.

Показателями задач являются:

- количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012, ед.;

- количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017, ед.;

- количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012, чел.;

(абзац введен постановлением администрации городского округа г. Елец от 26.12.2019 N 2186)

- количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017, чел.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Сроки реализации Подпрограммы 4: 2014 - 2025 годы без выделения этапов.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 4 С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Для решения поставленной в Подпрограмме 4 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.

Основным мероприятием Подпрограммы 4 является обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда.

На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:

- приобретение квартир у застройщиков либо участие в долевом строительстве квартир;

- предоставление квартир гражданам по договорам социального найма или по договорам мены.

Перечень непригодных для проживания жилых помещений и аварийных многоквартирных домов, подлежащих переселению в рамках реализации Подпрограммы 4 ([приложения 1](#P2996) - [7](#P4583) к Подпрограмме 4).

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, по прогнозной оценке составит всего 618 347,03740 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 233 792,28935 тыс. руб., 259 936,65527 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 124 618,09278 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Необходимый для реализации Подпрограммы 4 объем ресурсов рассчитан исходя из:

- реестра жилых домов (жилых помещений), признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Липецкой области;

- прогнозной оценки уровня софинансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов.

Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 4 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.

Приложение 1

к подпрограмме 4

"Переселение граждан

из непригодного для проживания

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории

города Ельца"

муниципальной программы

"Обеспечение населения

города Ельца комфортными

условиями жизни"

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

НА 2014 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Дата и номер документа, подтверждающего признание МКД непригодным для проживания или аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Площадь приобретаемых жилых помещений | Излишняя площадь | Стоимость переселения граждан | Стоимость 1 кв. м (предельная) | Средства из местного бюджета за излишнюю площадь | Стоимость переселения граждан за счет средств местного бюджета всего |
| всего: | в том числе: |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
| чел. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./1 кв. м | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Городской округ город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Елец, ул. Октябрьская, д. 19 | N 66 от 14.12.2006;решение Елецкого городского суда от 07.06.2011 | 01.03.2014 | 31.12.2015 | 4 | 1 | 35,76 | 36,26 | 0,5 | 1020,948 | - | - | 1020,948 | 28550 | 14,275 | 1035,223 |
| 2 | г. Елец, ул. Сызрано-Вяземская, д. 11, кв. 4 | N 11 от 20.04.2006;решение Елецкого городского суда от 23.07.2013 | 01.03.2014 | 31.12.2015 | 3 | 1 | 39,8 | 48,8 | 9,0 | 1136,290 | - | - | 1136,290 | 28550 | 256,950 | 1393,240 |
| 3 | г. Елец, ул. Маяковского, д. 24, кв. 3 | N 22 от 20.06.2007 | 01.03.2014 | - | 4 | 1 | 28,0 | 33,3 | 5,3 | 799,400 | - | - | 799,400 | 28550 | 151,315 | 950,715 |
| 4 | г. Елец, ул. Октябрьская, д. 147, кв. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | N 12 от 18.08.2008 | 31.12.2014 | - | 29 | 11 | 354,32 | 481,42 | 127,1 | 10115,836 | - | - | 10115,836 | 28550 | 3628,705 | 13744,541 |
| 5 | г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 28, кв. 1, 3 | N 50 от 16.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 6 | 2 | 139,3 | 140,4 | 1,1 | 3977,015 | 1263,895 | 1356,560 | 1356,560 | 28550 | 31,405 | 1387,965 |
| 6 | г. Елец, ул. М. Горького, д. 87, кв. 1, 3, 4, 5, 6 | N 11 от 20.04.2011 | 30.06.2015 | 31.12.2015 | 18 | 5 | 205,6 | 244,9 | 39,3 | 6221,456 | 3110,728 | 1588,960 | 1521,768 | 30260 | 1189,218 | 2710,986 |
| 7 | г. Елец, ул. Островского, д. 23 | N 13 от 20.04.2011 | 30.06.2015 | - | 31 | 13 | 401,6 | 575,2 | 173,6 | 12152,416 | 6076,208 | 3103,380 | 2972,828 | 30260 | 5253,136 | 8225,964 |
| 8 | г. Елец, 4 пер. Коммунаров, д. 8 | N 28 от 26.10.2011 | 30.06.2015 | 31.12.2015 | 8 | 4 | 109,1 | 173,5 | 64,4 | 3301,366 | 1650,683 | 843,075 | 807,608 | 30260 | 1948,744 | 2756,352 |
| 9 | г. Елец, ул. Пугачева, д. 23 | N 29 от 23.11.2011 | 30.06.2015 | 31.12.2015 | 20 | 9 | 241,1 | 402,8 | 161,7 | 7295,686 | 3647,843 | 1863,110 | 1784,733 | 30260 | 4893,042 | 6677,755 |
| 10 | г. Елец, пер. Мельничный, д. 19, кв. 1, 2, 8 | N 31 от 21.12.2011 | 30.06.2015 | - | 14 | 3 | 101,4 | 142,1 | 40,7 | 3068,364 | 1534,182 | 783,660 | 750,522 | 30260 | 1231,582 | 1982,104 |
| 11 | г. Елец, ул. Ленина, д. 93, кв. 1, 2 | N 32 от 21.12.2011 | 30.06.2015 | 31.12.2015 | 3 | 2 | 67,0 | 103,3 | 36,3 | 2027,420 | 1013,710 | 517,803 | 495,907 | 30260 | 1098,438 | 1594,345 |
|  | Итого | Х | Х | Х | 140 | 52 | 1722,98 | 2381,98 | 659,0 | 51116,197 | 18297,249 | 10056,548 | 22762,400 | Х | 19696,81 | 42459,21 |

Приложение 2

к подпрограмме 4

"Переселение граждан

из непригодного для проживания

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории

города Ельца"

муниципальной программы

"Обеспечение населения

города Ельца комфортными

условиями жизни"

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

НА 2015 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Дата и номер документа, подтверждающего признание МКД непригодным для проживания или аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Площадь приобретаемых жилых помещений | Излишняя площадь | Стоимость переселения граждан | Стоимость 1 кв. м (предельная) | Средства из местного бюджета за излишнюю площадь | Средства из местного бюджета за превышение цены кв. м | Стоимость переселения граждан за счет средств местного бюджета всего |
| всего: | в том числе: |  |  |  |  |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |
| чел. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./1 кв. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Городской округ город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Елец, ул. М. Горького, д. 87, кв. 2 | N 11 от 20.04.2011 | 30.12.2015 | 31.12.2016 | 5 | 1 | 76,83 | 78 | 1,17 | 2324,8758 | 1162,4383 | 593,5283 | 568,9092 | 30260 | 35,4042 | 0 | 604,3134 |
| 2 | г. Елец, ул. Советская, д. 107, лит. А, кв. 7 | N 12 от 20.04.2011 | 30.12.2015 | - | 4 | 1 | 85,0 | 95,2 | 10,2 | 2572,1 | 1286,05 | 656,914 | 629,136 | 30260 | 308,652 | 0 | 937,7880 |
| 3 | г. Елец, ул. Советская, д. 107, лит. А, кв. 9 | N 12 от 20.04.2011 | 30.12.2015 | - | 2 | 1 | 23,78 | 51,13 | 27,35 | 719,5828 | 359,791 | 183,688 | 176,1038 | 35000 | 827,6110 | 242,3562 | 1246,0710 |
| 4 | г. Елец, пер. Мельничный, д. 19, кв. 3, 3а, 4, 6, 7, 10 - 13, 13а, 14, 15, 17, 18 | N 31 от 21.12.2011 | 30.12.2015 | - | 34 | 14 | 213,8 | 533,18 | 319,38 | 6469,588 | 3234,794 | 1652,060 | 1582,734 | 35000 | 9664,4388 | 2527,2732 | 13774,446 |
| 5 | г. Елец, ул. Ленина, д. 93, кв. 3 - 5 | N 32 от 21.12.2011 | 30.12.2015 | 31.12.2016 | 6 | 3 | 86,9 | 115,68 | 28,78 | 2629,594 | 1314,797 | 671,465 | 643,332 | 35000 | 870,8828 | 548,3232 | 2062,538 |
|  | Итого | Х | Х | Х | 51 | 20 | 486,31 | 873,19 | 386,88 | 14715,7406 | 7357,8703 | 3757,6553 | 3600,215 | Х | 11706,9888 | 3317,9526 | 18625,1564 |

Приложение 3

к подпрограмме 4

"Переселение граждан

из непригодного для проживания

и аварийного жилищного фонда"

муниципальной программы

"Обеспечение населения

городского округа

город Елец комфортными

условиями жизни"

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

НА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Дата и номер документа, подтверждающего признание МКД непригодным для проживания или аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Площадь приобретаемых жилых помещений | Излишняя площадь | Стоимость переселения граждан | Стоимость 1 кв. м (предельная) | Средства из местного бюджета за излишнюю площадь | Стоимость переселения граждан за счет средств местного бюджета всего |
| всего: | в том числе: |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
| чел. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./1 кв. м | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Городской округ город Елец |
| 1 | г. Елец, ул. Соцгородок, д. 10, кв. 3 | N 51 от 16.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2 | 1 | 61,4 | 61,8 | 0,4 | 1987,1 | - | - | 1987,1 | 32362,46 | 12,9 | 2000,0 |
| 12 | г. Елец, ул. Мира, д. 72, кв. 3 | N 110 от 15.12.2010 | 31.12.2016 | - | 1 | 1 | 26,8 | 35,3 | 8,5 | 1019,8197 | - | - | 867,3 | 38052,9746 | 323,4503 | 1343,270 |
|  | Итого | Х | Х | Х | 3 | 2 | 88,2 | 97,1 | 8,9 | 3006,9197 | - | - | 2854,4 | Х | 336,3503 | 3343,270 |

Приложение 4

к подпрограмме 4

"Переселение граждан

из непригодного для проживания

и аварийного жилищного фонда"

муниципальной программы

"Обеспечение населения

городского округа город Елец

комфортными условиями жизни"

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

НА 2020 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Дата и номер документа, подтверждающего признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Площадь приобретаемых жилых помещений | Излишняя площадь | Стоимость переселения граждан | Стоимость 1 кв. м согласно приказу Минстроя России | Стоимость 1 кв. м приобретенного жилого помещения | Средства бюджета городского округа город Елец за излишнюю площадь | Средства бюджета городского округа город Елец за превышение цены 1 кв. м | Стоимость переселения граждан за счет средств бюджета городского округа город Елец всего |
| всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
| чел. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./кв. м | руб./кв. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Первый этап (2019 - 2020 годы) |
| 1 | г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 26 | N 1274 от 13.08.2015 | 31.12.2020 | - | 1 | 1 | 17,1 | 32,5 | 15,4 | 564,67344 | 536,43977 | 28,23367 | 0,0 | 33106 | 37458 | 512,49408 | 138,40105 | 650,89513 |
| 2 | г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 90 | N 890 от 01.06.2012 | 31.12.2020 | - | 1 | 1 | 19,7 | 31,2 | 11,5 | 650,53022 | 618,00371 | 32,52651 | 0,0 | 33106 | 37458 | 382,70662 | 133,70899 | 516,41561 |
| 3 | г. Елец, ул. Советская, д. 67 | N 890 от 01.06.2012 | 31.12.2020 | - | 10 | 2 | 45,6 | 64,0 | 18,4 | 1505,79585 | 1430,50606 | 75,28979 | 0,0 | 33106 | 37458 | 612,33058 | 275,60860 | 887,93918 |
| 4 | г. Елец, ул. Мира, д. 121 | N 1194 от 13.07.2012 | 31.12.2020 | - | 3 | 2 | 30,7 | 63,6 | 32,9 | 1013,77045 | 963,08193 | 50,68852 | 0,0 | 33106 | 37458 | 1094,87371 | 270,13003 | 1365,00374 |
| 5 | г. Елец, ул. Рудничная, д. 24 | N 2963 от 17.12.2012 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 39 | 10 | 232 | 336,9 | 104,9 | 7661,06659 | 7278,01325 | 383,05334 | 0,0 | 33106 | 37458 | 3490,94992 | 1448,75432 | 4939,70424 |
| 6 | г. Елец, ул. Свердлова, д. 19 | N 2963 от 17.12.2012 | 31.12.2020 | - | 4 | 2 | 66,3 | 84,0 | 17,7 | 2189,34791 | 2079,88051 | 109,46740 | 0,0 | 33106 | 37458 | 589,03541 | 363,39392 | 952,42933 |
| 7 | г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 33 | N 1288 от 23.08.2013 | 31.12.2020 | - | 1 | 1 | 21,3 | 31,2 | 9,9 | 703,36514 | 668,19689 | 35,16825 | 0,0 | 33106 | 37458 | 329,46048 | 134,12021 | 463,58069 |
|  | Итого по первому этапу (2019 - 2020 годы) | Х | Х | Х | 59 | 19 | 432,7 | 643,4 | 210,7 | 14288,54960 | 13574,12212 | 714,42748 | 0,0 | Х | Х | 7011,85080 | 2764,11712 | 9775,96792 |
| Второй этап (2020 - 2021 годы) |
| 8 | г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 90 | N 890 от 01.06.2012 | 31.12.2020 | - | 6 | 2 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 1753,45896 | 1251,53095 | 466,85883 | 35,06918 | 37458 | 37458 | 0,0 | 0,0 | 35,06918 |
| 9 | г. Елец, ул. Профсоюзная, д. 23 | N 1194 от 13.07.2012 | 31.12.2020 | - | 3 | 2 | 63,7 | 63,7 | 0,0 | 2331,57883 | 1664,16389 | 620,78337 | 46,63157 | 37458 | 37458 | 0,0 | 0,0 | 46,63157 |
| 10 | г. Елец, ул. Советская, д. 67 | N 890 от 01.06.2012 | 31.12.2020 | - | 2 | 1 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 673,26704 | 480,54420 | 179,25750 | 13,46534 | 37458 | 37458 | 0,0 | 0,0 | 13,46534 |
| 11 | г. Елец, ул. Новоселов, д. 35 | N 1194 от 13.07.2012 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 6 | 2 | 51,8 | 51,8 | 0,0 | 1878,55436 | 1340,81776 | 500,16550 | 37,57110 | 37458 | 37458 | 0,0 | 0,0 | 37,57110 |
| 12 | г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 33 | N 1288 от 23.08.2013 | 31.12.2020 | - | 12 | 6 | 183,5 | 183,5 | 0,0 | 6839,80000 | 4881,90576 | 1821,09824 | 136,79600 | 37458 | 37458 | 0,0 | 0,0 | 136,79600 |
| 13 | г. Елец, пер. Южный, д. 1 | N 1194 от 13.07.2012 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 35,9 | 35,9 | 0,0 | 1337,80000 | 954,85446 | 356,18954 | 26,75600 | 37458 | 37458 | 0,0 | 0,0 | 26,75600 |
| 14 | г. Елец, ул. Свердлова, д. 19 | N 2963 от 17.12.2012 | 31.12.2020 | - | 9 | 4 | 134,3 | 162,0 | 27,7 | 5009,51100 | 3575,53738 | 1333,78340 | 100,19022 | 37458 | 37458 | 1037,20844 | 0,0 | 1137,39866 |
| 15 | г. Елец, ул. Рудничная, д. 24 | N 2963 от 17.12.2012 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 16 | 9 | 155,9 | 260,9 | 105,0 | 5829,33000 | 4160,68301 | 1552,06038 | 116,58661 | 37458 | 37458 | 3931,65653 | 0,0 | 4048,24314 |
| 16 | г. Елец, пер. Детский, д. 17 | N 131 от 07.02.2013 | 31.12.2020 | - | 4 | 3 | 118,9 | 118,9 | 0,0 | 4426,40000 | 3159,34204 | 1178,52996 | 88,52800 | 37458 | 37458 | 0,0 | 0,0 | 88,52800 |
| 17 | г. Елец, ул. Ленина, д. 106 | N 1288 от 23.08.2013 | 31.12.2020 | - | 8 | 4 | 111,8 | 133,0 | 21,2 | 4162,97200 | 2971,32036 | 1108,39220 | 83,25944 | 37458 | 37458 | 793,82016 | 0,0 | 877,07960 |
| 18 | г. Елец, ул. Кооперативная, д. 10 | N 1714 от 08.11.2013 | 31.12.2020 | - | 10 | 4 | 93,2 | 142,8 | 49,6 | 3489,85120 | 2771,21992 | 648,83426 | 69,79702 | 37458 | 37458 | 1857,23966 | 0,0 | 1927,03668 |
| 19 | г. Елец, ул. Пирогова, д. 63 | N 1330 от 06.08.2014 | 31.12.2020 | 31.12.2022 | 15 | 7 | 342,2 | 342,2 | 0,0 | 12812,60000 | 11195,38224 | 1360,96576 | 256,25200 | 37458 | 37458 | 0,0 | 0,0 | 256,25200 |
| 20 | г. Елец, ул. Пирогова, д. 65 | N 1330 от 06.08.2014 | 31.12.2020 | 31.12.2022 | 8 | 5 | 265,4 | 265,4 | 0,0 | 9386,50142 | 8186,39070 | 995,17796 | 204,93276 | 37458 | 37458 | 0,0 | 0,0 | 204,93276 |
| 21 | г. Елец, ул. Октябрьская, д. 18 | N 1946 от 10.11.2014 | 31.12.2020 | - | 1 | 1 | 19,6 | 30,9 | 11,3 | 558,12420 | 398,36103 | 148,60069 | 11,16248 | 37458 | 37458 | 599,10957 | 0,0 | 610,27205 |
|  | Итого по второму этапу(2020 - 2021 годы) | Х | Х | Х | 101 | 51 | 1641,7 | 1856,5 | 214,8 | 60489,74901 | 46992,05370 | 12270,69759 | 1226,99772 | Х | Х | 8219,03436 | 0,0 | 9446,03208 |
|  | ИТОГО | Х | Х | Х | 160 | 70 | 2074,4 | 2499,9 | 425,5 | 74778,29861 | 60566,17582 | 12985,12507 | 1226,99772 | Х | Х | 15230,88516 | 2764,11712 | 19222,0 |

Приложение 5

к подпрограмме 4

"Переселение граждан

из непригодного для проживания

и аварийного жилищного фонда"

муниципальной программы

"Обеспечение населения

городского округа город Елец

комфортными условиями жизни"

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

НА 2021 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | АдресМКД | Документ,подтверждающийпризнание МКДаварийным | Число жителей планируемых к переселению | Количество расселяемых жилыхпомещений | Расселяемая площадь жилыхпомещений | Приобретаемая площадь | Стоимость переселения граждан (в рамках долевого финансирования) |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |
| номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средствФонда | за счет средствбюджета субъектаРоссийскойФедерации | за счет средствместного бюджета в рамках долевого финансирования |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |
|  | **Итого по городскому округу город Елец** | **х** | **х** | **67** | **23** | **16** | **7** | **795,70** | **541,30** | **254,40** | **895,00** | **29 844 813,10** | **24 822 675,54** | **4 425 241,30** | **596 896,26** |
| **Второй этап (2020-2021 годы)** |
| **I.** | **Итого по второму этапу (2020-2021 годы)** | **х** | **х** | **2** | **2** | **2** | **-** | **81,00** | **81,00** | **0,00** | **81,00** | **3 020 600,00** | **1 919 642,01** | **1 040 545,99** | **60 412,00** |
| 1 | г. Елец, ул.Свердлова, д. 19, кв. 6 | 2963 | 17.12.2012 | 1 | 1 | 1 | - | 32,30 | 32,30 | - | 32,30 | **1 197 800,00** | 761 222,01 | 412 621,99 | 23 956,00 |
| 2 | г. Елец, ул. Пирогова, д. 65, кв. 3 | 1330 | 06.08.2014 | 1 | 1 | 1 | - | 48,70 | 48,70 | - | 48,70 | **1 822 800,00** | 1 158 420,00 | 627 924,00 | 36 456,00 |
| **Третий этап (2021-2022 годы)** |
| **II.** | **Итого по третьему этапу (2021-2022 годы)** | **х** | **х** | **65** | **21** | **14** | **7** | **714,70** | **460,30** | **254,40** | **814,00** | **26 824 213,10** | **22 903 033,53** | **3 384 695,31** | **536 484,26** |
| 1 | г. Елец, ул. Свердлова, д. 19, кв. 3, 9, 10, 11 | 2963 | 17.12.2012 | 5 | 4 | 4 | - | 107,70 | 107,70 | - | 118,60 | **4 042 328,60** | 3 451 418,58 | 510 063,45 | 80 846,57 |
| 2 | г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 33, кв. 1 (лит.А2), кв. 2 (лит.А) | 1288 | 23.08.2013 | 7 | 2 | 2 | - | 38,80 | 38,80 | - | 38,80 | **910 122,00** | 777 079,82 | 114 839,74 | 18 202,44 |
| 3 | г. Елец, ул. Кооперативная, д. 10, кв. 2, 4, 6 | 1714 | 08.11.2013 | 15 | 3 | 2 | 1 | 119,40 | 85,40 | 34,00 | 134,90 | **4 665 238,00** | 3 983 270,71 | 588 662,53 | 93 304,76 |
| 4 | г. Елец, ул. Октябрьская, д. 131 | 2122 | 31.12.2013 | 14 | 2 | 1 | 1 | 76,30 | 43,70 | 32,60 | 98,60 | **2 824 888,20** | 2 411 944,35 | 356 446,09 | 56 497,76 |
| 5 | г. Елец, ул. Карла Маркса, д. 16 | 553 | 08.04.2014 | 5 | 2 | 2 | - | 68,70 | 68,70 | - | 85,50 | **2 686 650,90** | 2 293 914,65 | 339 003,23 | 53 733,02 |
| 6 | г. Елец, ул. Пирогова, д. 63, кв. 5 | 1330 | 06.08.2014 | 4 | 1 | - | 1 | 56,20 | - | 56,20 | 56,20 | **2 197 813,40** | 1 876 535,72 | 277 321,40 | 43 956,28 |
| 7 | г. Елец, ул. Пирогова, д. 65, кв. 4, 8 | 1330 | 06.08.2014 | 6 | 2 | 1 | 1 | 103,10 | 57,00 | 46,10 | 107,80 | **4 027 632,70** | 3 438 870,93 | 508 209,12 | 80 552,65 |
| 8 | г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 27, кв. 1, 2 | 1685 | 26.09.2014 | 3 | 2 | 2 | - | 59,00 | 59,00 | - | 59,00 | **2 305 783,00** | 1 968 722,26 | 290 945,08 | 46 115,66 |
| 9 | г. Елец, ул. Октябрьская, д. 18, кв. 6 | 1946 | 10.11.2014 | 2 | 1 | - | 1 | 27,30 | - | 27,30 | 30,30 | **1 067 621,10** | 911 555,61 | 134 713,07 | 21 352,42 |
| 10 | г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 26, кв. 2, 7 | 1274 | 13.08.2015 | 4 | 2 | - | 2 | 58,20 | - | 58,20 | 84,30 | **2 096 135,20** | 1 789 720,90 | 264 491,60 | 41 922,70 |

Приложение 6

к подпрограмме 4

"Переселение граждан

из непригодного для проживания

и аварийного жилищного фонда"

муниципальной программы

"Обеспечение населения

городского округа город Елец

комфортными условиями жизни"

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | АдресМКД | Документ,подтверждающийпризнание МКДаварийным | Число жителей планируемых к переселению | Количество расселяемых жилыхпомещений | Расселяемая площадь жилыхпомещений | Приобретаемая площадь | Стоимость переселения граждан (в рамках долевого финансирования) |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |
| номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средствФонда | за счет средствбюджета субъектаРоссийскойФедерации | за счет средствместного бюджета в рамках долевого финансирования |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| **Четвертый этап (2022-2023 годы)** |
| **I.** | **Итого по четвертому этапу (2022-2023 годы)** | **х** | **х** | **410** | **186** | **186** | **-** | **5777,48** | **5 777,48** | **0,00** | **5 777,48** | **232 650 671,56** | **192 830 573,24** | **35 167 084,88** | **4 653****013,44** |
| 1 | г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 90, кв. 1 | 890 | 01.06.2012 |  5  |  1  |  1  |  -  |  19,90  |  19,90  |  -  |  19,90  | **778 229,30**  | 645 028,88 | 117 635,83 | 15 564,59 |
| 2 | г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 27, кв. 4, 5 | 1685 | 26.09.2014 |  2  |  2  |  2  |  -  |  74,40  |  74,40  |  -  |  74,40  | **2 909 560,80**  | 2 411 565,26 | 439 804,32 | 58 191,22 |
| 3 | г. Елец, ул. Пушкина, д. 124, кв. 1, 5, 10 | 1685 | 26.09.2014 |  7  |  3  |  3  |  -  |  83,70  |  83,70  |  -  |  83,70  | **3 273 255,90**  | 2 713 010,92 | 494 779,86 | 65 465,12 |
| 4 | г. Елец, ул. Октябрьская, д. 18, кв. 1, 2, 3, 8 | 1946 | 10.11.2014 |  6  |  4  |  4  |  -  |  108,80  |  108,80  |  -  |  108,80  | **4 254 841,60**  | 3 526 590,06 | 643 154,70 | 85 096,84 |
| 5 | г. Елец, ул. Ленина, д. 65, лит. А,А2,А1,А4, кв. 1, 6 | 1946 | 10.11.2014 |  2  |  2  |  2  |  -  |  86,30  |  86,30  |  -  |  86,30  | **3 374 934,10**  | 2 797 286,05 | 510 149,37 | 67 498,68 |
| 6 | г. Елец, пос. Строитель, д. 20, кв. 1, 2, 4, 5, 6, 15, 17а, 21, 25, 30, 37, 45, 47, 49, 50, 51, 56, 57, 60 | 469 | 30.03.2015 |  36  |  19  |  19  |  -  |  321,30  |  321,30  |  -  |  321,30  | **12 565 079,10**  | 10 414 461,26 | 1 899 316,27 | 251 301,57 |
| 7 | г. Елец, ул. Коммунаров, д. 57, кв. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 37, 38, 39 | 846 | 04.06.2015 |  36  |  22  |  22  |  -  |  598,60  |  598,60  |  -  |  598,60  | **23 409 450,20**  | 19 402 727,99 | 3 538 533,19 | 468 189,02 |
| 8 | г. Елец, ул. М.Горького, д. 72, лит. А1, кв. 13 | 846 | 04.06.2015 |  1  |  1  |  1  |  -  |  31,80  |  31,80  |  -  |  31,80  | **1 243 602,60**  | 1 030 749,67 | 187 980,88 | 24 872,05 |
| 9 | г. Елец, ул. Октябрьская, д. 144, кв. 1, 2/2, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8 | 1274 | 13.08.2015 |  17  |  8  |  8  |  -  |  444,95  |  444,95  |  -  |  444,95  | **17 400 659,65**  | 14 422 391,96 | 2 630 254,49 | 348 013,20 |
| 10 | г. Елец, ул. Октябрьская, д. 133, кв. 6, 7, 8 | 1274 | 13.08.2015 |  9  |  3  |  3  |  -  |  107,40  |  107,40  |  -  |  107,40  | **4 200 091,80**  | 3 481 211,14 | 634 878,83 | 84 001,83 |
| 11 | г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 26, кв. 8/2, 11, 12, 16, 17 | 1274 | 13.08.2015 |  9  |  5  |  5  |  -  |  127,50  |  127,50  |  -  |  127,50  | **4 986 142,50**  | 4 132 722,73 | 753 696,93 | 99 722,84 |
| 12 | г. Елец, ул. Профсоюзная, д. 42, кв. 2, 3 | 249 | 17.02.2016 |  4  |  2  |  2  |  -  |  86,50  |  86,50  |  -  |  86,50  | **3 382 755,50**  | 2 803 768,74 | 511 331,64 | 67 655,12 |
| 13 | г. Елец, пос. Электрик, д. 2, кв. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2  | 915 | 25.05.2016 |  19  |  8  |  8  |  -  |  374,80  |  374,80  |  -  |  374,80  | **14 657 303,60**  | 12 148 584,12 | 2 215 573,40 | 293 146,08 |
| 14 | г. Елец, пос. Электрик, д. 1, кв. 5, 6, 7, 8/1, 8/2 | 1636 | 29.07.2016 |  10  |  5  |  5  |  -  |  200,74  |  200,74  |  -  |  200,74  | **7 850 339,18**  | 6 506 688,31 | 1 186 644,10 | 157 006,77 |
| 15 | г. Елец, пос. Электрик, д. 3, кв. 1/3, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1 | 1636 | 29.07.2016 |  13  |  7  |  7  |  -  |  328,31  |  328,31  |  -  |  328,31  | **12 839 219,17**  | 10 641 679,98 | 1 940 754,82 | 256 784,37 |
| 16 | г. Елец, пос. Электрик, д. 4 | 1636 | 29.07.2016 |  26  |  9  |  9  |  -  |  392,30  |  392,30  |  -  |  392,30  | **15 088 774,59**  | 12 506 205,27 | 2 280 793,85 | 301 775,47 |
| 17 | г. Елец, пос. Электрик, д. 8, кв. 1, 2, 3, 4, 7, 8 | 1636 | 29.07.2016 |  17  |  6  |  6  |  -  |  327,90  |  327,90  |  -  |  327,90  | **12 823 185,30**  | 10 628 390,43 | 1 938 331,16 | 256 463,71 |
| 18 | г. Елец, ул. Карла Маркса, д. 4, лит. А,а,а1, кв. 1, 5  | 2015 | 19.09.2016 |  3  |  2  |  2  |  -  |  70,60  |  70,60  |  -  |  70,60  | **2 760 954,20**  | 2 288 393,92 | 417 341,20 | 55 219,08 |
| 19 | г. Елец, ул. Советская, д. 98 | 2015 | 19.09.2016 |  6  |  4  |  4  |  -  |  125,00  |  125,00  |  -  |  125,00  | **4 888 375,00**  | 4 051 688,95 | 738 918,56 | 97 767,49 |
| 20 | г. Елец:ул. Свердлова, д. 19; пер. Детский, д. 17; ул. Пушкина, д. 124; ул. Ленина, д. 65, лит. А,А2,А1,А4, пос. Строитель, д. 20; ул. Коммунаров, д. 57; ул. М.Горького, д. 72, лит.А1; ул. Октябрьская, д. 144; ул. Октябрьская, д. 133; ул. 9 Декабря, д. 26; ул. Профсоюзная, д. 42; пос. Электрик, д. 2; пос. Электрик, д. 1; пос. Электрик, д. 3; пос. Электрик, д. 8; ул. Карла Маркса, д. 4, лит. А,а,а1  | 2963131168519464698468461274127412742499151636163616362015 | 17.12.201207.02.201326.09.201410.11.201430.03.201504.06.201504.06.201513.08.201513.08.201513.08.201517.02.201625.05.201629.07.201629.07.201629.07.201619.09.2016 |  182  |  73  |  73  |  -  |  1 866,68  |  1 866,68  |  -  |  1 866,68  | **79 963 917,47**  | 66 277 427,60 | 12 087 211,48 | 1 599 278,39 |

Приложение 7

к подпрограмме 4

"Переселение граждан

из непригодного для проживания

и аварийного жилищного фонда"

муниципальной программы

"Обеспечение населения

городского округа город Елец

комфортными условиями жизни"

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

НА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Число жителей всего | Общая площадь жилых помещений МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан (в рамках долевого финансирования) |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе: |
| номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета в рамках долевого финансирования |
| чел. | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
|  | Итого по городскому округу город Елец | х | х | 245,00 | 2 873,60 | 244,00 | 110 | 80 | 30 | 2 856,50 | 2 163,30 | 693,20 | 114 671 275,20 | 86 437 856,11 | 25 940 019,09 | 2 293 400,00 |
| 1 | г. Елец, п. Строитель, д. 20 | 469 | 30.03.2015 | 91,00 | 772,60 | 91 | 45 | 29 | 16 | 772,60 | 496,20 | 276,40 | 31 015 238,95 | 23 378 921,68 | 7 016 019,39 | 620 297,88 |
| 2 | г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 26 | 1274 | 13.08.2015 | 33,00 | 355,00 | 32 | 12 | 8 | 4 | 337,90 | 216,90 | 121,00 | 13 564 650,85 | 10 224 873,98 | 3 068 486,87 | 271 290,00 |
| 3 | г. Елец, ул. Коммунаров, д. 57 | 846 | 04.06.2015 | 71,00 | 900,70 | 71 | 35 | 27 | 8 | 900,70 | 686,70 | 214,00 | 36 157 682,78 | 27 255 235,25 | 8 179 301,92 | 723 145,61 |
| 4 | г. Елец, ул. Максима Горького, д. 72, лит. А1 | 846 | 04.06.2015 | 3,00 | 71,50 | 3 | 3 | 2 | 1 | 71,50 | 52,10 | 19,40 | 2 870 294,57 | 2 163 594,23 | 649 295,09 | 57 405,25 |
| 5 | г. Елец, ул. Октябрьская, д. 133 | 1274 | 13.08.2015 | 15,00 | 248,60 | 15 | 7 | 7 |  | 248,60 | 248,60 |  | 9 979 793,43 | 7 522 650,70 | 2 257 549,08 | 199 593,65 |
| 6 | г. Елец, ул. Октябрьская, д. 144 | 1274 | 13.08.2015 | 32,00 | 525,20 | 32 | 8 | 7 | 1 | 525,20 | 462,80 | 62,40 | 21 083 614,62 | 15 892 580,27 | 4 769 366,74 | 421 667,61 |

Приложение 5

к муниципальной программе

"Обеспечение населения

городского округа

город Елец комфортными

условиями жизни"

ПОДПРОГРАММА 5

"ЧИСТАЯ ВОДА"

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 5 "Чистая вода" (далее - Подпрограмма 5) |
| Ответственный исполнитель и (или) соисполнитель | Управление коммунального хозяйства;Управление протокола и обеспечения деятельности |
| Задачи подпрограммы | 1. Удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5:количество построенных объектов водоотведения (КНС), ед.Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 5:протяженность построенных сетей канализации, кмПоказатель 3 задачи 1 Подпрограммы 5:протяженность построенных сетей водоснабжения, км |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2025 годы (без выделения этапов) |
| Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 81 457,72051 тыс. руб.В том числе по годам:2014 год - 13 823,8 тыс. руб.;2015 год - 12 083 тыс. руб.;2016 год - 15 570,03715 тыс. руб.;2017 год - 14 919,7 тыс. руб.;2018 год - 10 882,70022 тыс. руб.;2019 год - 0 тыс. руб.;2020 год - 0 тыс. руб.;2021 год - 0 тыс. руб.;2022 год - 0 тыс. руб.;2023 год - 0 тыс. руб.;2024 год - 14 178,48314 тыс. руб.;2025 год- 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы 5 к 2025 году ожидается:- прирост протяженности сетей канализации составит 3,3%;- прирост протяженности сетей водоснабжения составит 0,1% |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Городской округ город Елец - один из древнейших и красивейших русских городов, является вторым по величине городом Липецкой области и занимает территорию в 65,1 кв. км. На территории города в настоящее время проживает 105,4 тысячи человек.

В городском округе созданы особые экономические зоны регионального уровня туристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственного типа "Елецпром".

Главным условием комфортного проживания населения городского округа город Елец является устойчивая работа коммунальной инфраструктуры, ее строительство в тех местах, где сосредоточено большое количество населения и отсутствует централизованное водоснабжение и водоотведение. На сегодняшний день инженерная инфраструктура городского округа находится в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет поставлять потребителям коммунальные ресурсы надлежащего качества. Высокий уровень физического и морального износа основных фондов ведет к потерям коммунальных ресурсов и значительным финансовым затратам по ремонту инженерных систем. По некоторым улицам отсутствуют инженерные сети водоотведения, около 20% населения пользуются услугами водоснабжения от уличных и дворовых колонок. Некоторые объекты городских очистных сооружений имеют значительный моральный и физический износ (более 80%), качество очистки не соответствует современным санитарно-строительным нормам и требованиям по охране окружающей среды. Проект реконструкции очистных сооружений устарел и не соответствует современным требованиям. С целью социально-экономического развития городского округа город Елец, особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственного типа "Елецпром" необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Выходом из сложившейся ситуации может послужить реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и нового строительства коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения.

Реконструкция и модернизация существующих водопроводных и канализационных сетей позволит повысить качество и надежность предоставляемых услуг.

Мероприятия Подпрограммы 5 позволят осуществить развитие коммунальной инфраструктуры для повышения степени благоустройства существующего жилищного фонда.

Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительных инвестиций для модернизации и развития.

Основными рисками социально-экономического развития в сфере коммунальной инфраструктуры являются:

- недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;

- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями;

- низкий уровень инвестиций со стороны частного капитала.

Нарушение правил производства работ, применение подрядчиками материалов низкого качества окажет негативное влияние на срок эксплуатации построенных объектов.

Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 5 осуществляет комитет бухгалтерского учета и отчетности.

К мерам минимизации влияния рисков относится:

- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 5, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;

- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 5.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 5

Главным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 5 является строительство уличных сетей канализации и канализационно-насосных станций.

Подпрограмма 5 направлена на обеспечение модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Для реализации Подпрограммы 5 необходимо решение следующей задачи:

удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения.

Показателями задачи являются:

- количество построенных объектов водоотведения (КНС), ед.;

- протяженность построенных сетей канализации, км;

- протяженность построенных сетей водоснабжения, км.

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 5 станет обеспечение прироста протяженности сетей канализации на 6,8% и обеспечение прироста протяженности сетей водоснабжения на 0,1%, что в конечном итоге приведет к повышению качества жизни населения.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Срок реализации Подпрограммы 5 охватывает период 2014 - 2025 годов без выделения этапов.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 5 С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Для решения поставленной в Подпрограмме 5 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.

Основным мероприятием Подпрограммы 5 является обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения и водоотведения.

На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:

- выполнение обязательств по заключенному договору.

[Перечень](#P4879) объектов строительства КНС, сетей водоснабжения и канализации Подпрограммы 5 (приложение к Подпрограмме 5).

Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5 по прогнозной оценке составит всего 81 457,72051 тыс. руб.

Необходимый для реализации Подпрограммы 5 объем ресурсов рассчитан исходя из:

- фактически выполненных работ;

- заключенного договора на строительство сетей канализации в пос. Мирный (1-й этап).

Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 5 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.

Приложение

к подпрограмме 5

"Чистая вода"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА КНС, СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КАНАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ЧИСТАЯ ВОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Место расположения объектов | Объем работ (протяженность, мощность и т.д.) | стоимость, тыс. руб. |
| всего | в том числе |
| стоимость работ, тыс. руб. | стоимость ПСД и экспертизы, тыс. руб. |
|  | НА 2014 ГОД |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода по ул. А. Гайтеровой от пер. Береговой до ж.д. N 81 | 317 п. м | 2714,5 | 2714,5 | 0 |
|  | Канализация по ул. А. Гайтеровой от ж.д. N 28 до ж.д. N 32 и от ул. Песковатская до ж.д. N 77 | 154 п. м | 1623,5 | 1623,5 | 0 |
|  | Строительство КНС по ул. Маяковского | 15 кВт | 6427,4 | 6427,4 | 0 |
|  | Канализация по улицам пос. Мирный |  | 769,2 | 0 | 769,2 |
|  | Строительство наружных сетей водопровода к строящемуся жилому д. N 2 по ул. Черокманова | 125 п. м | 327,9 | 327,9 | 0 |
|  | Строительство наружных сетей канализации к строящемуся жилому д. N 2 по ул. Черокманова | 155 п. м | 999,1 | 999,1 | 0 |
|  | Строительство сетей канализации в районе Черная Слобода (на участке от ул. Космонавтов до пер. Сиреневый) |  | 356,9 | 0 | 356,9 |
|  | Предпроектные работы по строительству КНС и сетей канализации к ней по ул. Радиотехническая |  | 416,9 | 0 | 416,9 |
|  | Строительство сетей канализации по ул. Пригородная (на участке от ул. Героев до жилого дома N 63) | 146 п. м | 188,4 | 0 | 188,4 |
|  | ИТОГО на 2014 год: |  | 13823,8 | 12092,4 | 1731,4 |
|  | НА 2015 ГОД |  |  |  |  |
|  | Строительство инженерных сетей канализации по улицам пос. Мирный | 3740 п. м | 11186 | 11186 | 0 |
|  | Строительство канализационной сети с сооружениями (модульная КНС) по ул. Радиотехническая |  | 229,5 | 0 | 229,5 |
|  | Строительство сетей канализации по ул. Пригородная (на участке от ул. Героев до жилого дома N 63) |  | 148,0 | 0 | 148,0 |
|  | Строительство сетей канализации по ул. Пальна-Михайловская (от ул. Космонавтов до пер. Сиреневый) |  | 235,5 | 0 | 235,5 |
|  | Строительство инженерных сетей канализации по ул. А. Гайтеровой от жилого дома N 28 до жилого дома N 32 и от ул. Песковатская до жилого дома N 77 |  | 260,0 | 260,0 | 0 |
|  | Строительство наружных сетей канализации к строящемуся жилому дому N 2 по ул. Черокманова |  | 24,0 | 24,0 | 0 |
|  | ИТОГО: на 2015 год: |  | 12083 | 11470 | 613 |
|  | НА 2016 ГОД |  |  |  |  |
|  | Канализация по улицам пос. Мирный |  | 15570,03715 | 15570,03715 |  |
|  | ИТОГО: на 2016 год: |  | 15570,03715 | 15570,03715 |  |
|  | НА 2017 ГОД |  |  |  |  |
|  | Канализация по улицам пос. Мирный |  | 14 919,7 | 14 919,7 |  |
|  | ИТОГО на 2017 год: |  | 14 919,7 | 14 919,7 |  |
|  | НА 2018 ГОД |  |  |  |  |
|  | Канализация по улицам пос. Мирный |  | 10882,70022 | 10882,70022 |  |
|  | ИТОГО на 2018 год: |  | 10882,70022 | 10882,70022 |  |
|  | НА 2023 ГОД |  |  |  |  |
|  | Сети водоснабжения и водоотведения мкрн. "Черная слобода" г. Елец | 108, км вода; 7,63 км кан ВНС, КНС | 2612,32 | 2612,32 | 0,00 |
|  | ИТОГО на 2023 год: |  | 2612,32 | 2612,32 | 0,00 |
|  | НА 2024 ГОД |  |  |  |  |
|  | Сборный водовод от Нижних скважин до Насосной станции второго подъема N 3 (Сазыкино) г. Елец | 4,2 | 4 800,00 | 4800,00 | 480,0 |
|  | Строительство сетей и объектов водоснабжения Липецкой области, г. Елец, мкрн. "Черная слобода" | 48,5 | 1940,00 | 1940,00 | 0,00 |
|  | Главная насосная станция, пер. Береговая | 41,8 тыс. м3/сут. | 13458,89 | 5458,89 | 8000,00 |
|  | ИТОГО на 2024 год: |  | 20 198,89 | 12 198,89 | 8480,00 |

Приложение 6

к муниципальной программе

"Обеспечение населения

городского округа

город Елец комфортными

условиями жизни"

ПОДПРОГРАММА 6

"СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ"

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 6 "Содержание территории городского округа город Елец" (далее - Подпрограмма 6) |
| Ответственный исполнитель и (или) соисполнитель | Управление коммунального хозяйства;Управление дорог, транспорта и благоустройства;Управление протокола и обеспечения деятельности;Управление образования |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение содержания территории городского округа город Елец |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6:протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения, кмПоказатель 2 задачи 1 Подпрограммы 6:количество спиленных сухих деревьев, шт.Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 6:доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок, %Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6: срок выполнения работ по санитарной очистке территории городского округа город Елец в рамках средств, предусмотренных подпрограммой на текущий финансовый год, периодПоказатель 5 задачи 1 Подпрограммы 6:количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории, ед.Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы 6: выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха, %Показатель 7 задачи 1 Подпрограммы 6:увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город ЕлецПоказатель 8 задачи 1 Подпрограммы 6:количество установленных новых детских площадок на территории городского округа город Елец, шт.Показатель 9 задачи 1 Подпрограммы 6:Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", ед.Показатель 10 задачи 1 Подпрограммы 6:Количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", ед.Показатель 11 задачи 1 Подпрограммы 6:Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", ед.Показатель 12 задачи 1 Подпрограммы 6:Количество разработанных проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления, шт.Показатель 13 задачи 1 Подпрограммы 6:Доля своевременно рассмотренных жалоб, поступивших от потребителей жилищно-коммунальных услуг, %Показатель 14 задачи 1 Подпрограммы 6:Количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 1,1 м3), шт.Показатель 15 задачи 1 подпрограммы 6:количество приобретенных и размещенных бункеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 8 м3)Показатель 16 задачи 1 подпрограммы 6:количество приобретенных и размещенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходовПоказатель 17 задачи 1 Подпрограммы 6:освоение средств, выделенных на организацию отлова и содержания безнадзорных животных в текущем финансовом году, % |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2025 годы (без выделения этапов) |
| Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1 659 773,29216 тыс. руб.В том числе по годам:2014 год - 142 585,7 тыс. руб.;2015 год - 161 897,0 тыс. руб.;2016 год - 187 085,57985 тыс. руб.;2017 год - 184 382,42167 тыс. руб.;2018 год - 160 399,18906 тыс. руб.;2019 год - 158 477,80135 тыс. руб.;2020 год - 157 893,79022 тыс. руб.;2021 год - 145 359,74880 тыс. руб.;2022 год – 163 100,68055 тыс. руб.;2023 год – 66 718,68614 тыс. руб.;2024 год - 65 936,34726 тыс. руб.;2025 год - 65 936,34726 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Результатом реализации Подпрограммы 6 является достижение к 2025 году следующих показателей:- протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения составит 19,08 км;- количество спиленных сухих деревьев составит 4922 шт.;- доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок составит 100%;- срок выполнения работ по санитарной очистке территории городского округа город Елец в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год, составит январь - декабрь;- количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории, составит 6 ед.;- выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха составит 100%;- увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец с 29 до 41;- количество установленных новых детских площадок на территории городского округа города Ельца составит 58 шт.;- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" составит 16 ед.;- количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" составит 1 ед.;- количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", 1 ед.;- количество разработанных проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления, составит 2 шт.;- доля своевременно рассмотренных жалоб, поступивших от потребителей жилищно-коммунальных услуг, составит 100%;- количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 1,1 м3) составит 719 шт.;- количество приобретенных и размещенных бункеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 8 м3) составит 75 шт.;- количество приобретенных и размещенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов составит 61 шт.;- освоение средств, выделенных на организацию отлова и содержания безнадзорных животных в текущем финансовом году, составит 100% |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Одно из важнейших направлений социально-экономического развития городского округа город Елец - улучшение уровня и качества жизни населения. Главным аспектом в реализации данного направления является создание органами местного самоуправления городского округа город Елец благоприятных условий проживания граждан.

Важнейшей задачей благоустройства города является содержание улично-дорожной сети, площадей, мест общего пользования, объектов благоустройства в надлежащем состоянии и в чистоте в соответствии с санитарными правилами и нормами, обеспечение подачи коммунальных ресурсов на объекты благоустройства.

Из-за ограниченного финансирования на сегодняшний день сохраняется проблема в улучшении состояния сетей наружного освещения городских территорий. Необходимость ускорения развития и совершенствования сетей наружного освещения вызвана их полным отсутствием на территории ряда улиц города и изношенным состоянием сетей, находящихся в длительной эксплуатации.

В целях повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, улучшения освещенности улиц необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту и содержанию сетей наружного освещения.

В настоящее время скверами и парками занято 3,93 млн. м2 земель. За последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок резко ухудшилось состояние зеленых насаждений, растущих на территории городского округа город Елец. Ситуация осложняется тем, что значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов) и требуется особый уход за ними либо замена их новыми насаждениями. Для поддержания зеленых насаждений в условиях городской среды в удовлетворительном состоянии, придания им надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по текущему содержанию зеленых насаждений. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

В городском округе город Елец имеется четыре кладбища общей площадью 88,6 га. Введено в эксплуатацию новое кладбище, расположенное в районе п. Капани. На недействующем старом кладбище по ул. Л. Толстого длительный период времени не осуществлялись работы по сносу сухих деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.

Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа город Елец.

Основная причина наличия несанкционированных свалок на территории городского округа город Елец - захламление городских территорий путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями и жителями.

Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими зоонозными инфекциями, в результате несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории городского округа город Елец появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову.

Применение программного метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Основными рисками социально-экономического развития в сфере благоустройства являются:

- недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;

- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями.

Значительное снижение цены контрактов в результате торгов ведет к применению подрядчиками материалов низкого качества, привлечению специалистов для выполнения работ с низким уровнем квалификации, что негативно отражается на результатах работы.

Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 6 осуществляет Управление дорог, транспорта и благоустройства.

К мерам минимизации влияния рисков относится:

- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 6, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;

- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 6.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 6

1. Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 6 является поддержание санитарного и эстетического состояния территории городского округа город Елец.

Для реализации Подпрограммы 6 необходимо решение следующей задачи:

обеспечение содержания территории городского округа город Елец.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 6 будут созданы благоприятные условия для проживания населения городского округа город Елец, благоприятная экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановки и обеспечено содержание мест отдыха населения.

2. Результатом решения поставленных задач станет:

- протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения составит 19,08 км;

- количество спиленных сухих деревьев составит 4922 шт.;

- доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок составит 100%;

- срок выполнения работ по санитарной очистке территории города Ельца в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год, составит январь - декабрь;

- количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории, составит 6 единиц;

- выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха составит 100%;

- увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец с 29 до 41;

- количество установленных новых детских площадок на территории городского округа город Елец составит 58 шт.;

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" составит 16 ед.;

- количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" составит 1 ед.;

- количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" составит 1 ед.;

- количество разработанных проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления, составит 2 шт.;

- доля своевременно рассмотренных жалоб, поступивших от потребителей жилищно-коммунальных услуг, составит 100%;

- количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 1,1 м3) составит 719 шт.;

- количество приобретенных и размещенных бункеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 8 м3) составит 75 шт.;

- количество приобретенных и размещенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов составит 61 шт.;

- освоение средств, выделенных на организацию отлова и содержания безнадзорных животных в текущем финансовом году, составит 100 %.

3. Показателями задач являются:

- протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения, км;

- количество спиленных сухих деревьев, шт.;

- доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок, %;

- срок выполнения работ по санитарной очистке территории городского округа город Елец в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год, период;

- количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории, ед.;

- выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха, %;

- увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец;

- количество установленных новых детских площадок на территории городского округа город Елец, шт.;

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", ед.;

- количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", ед.;

- количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", ед.;

- количество разработанных проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления, шт.;

- доля своевременно рассмотренных жалоб, поступивших от потребителей жилищно-коммунальных услуг, %;

- количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 1,1 м3), шт.;

- количество приобретенных и размещенных бункеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 8 м3), шт.;

- количество приобретенных и размещенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов составит, шт.;

- освоение средств, выделенных на организацию отлова и содержания безнадзорных животных в текущем финансовом году, %.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6

Сроки реализации Подпрограммы 6 - 2014 - 2025 годы без выделения этапов.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 6 С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Для решения поставленной в Подпрограмме 6 задачи предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основным мероприятием Подпрограммы 6 является содержание городских территорий, в том числе мероприятия по приобретению новой техники для механизированной уборки территорий, а также дополнительного оборудования, средств малой механизации для содержания территории городского округа город Елец; мероприятия по приобретению элементов малых архитектурных форм, элементов архитектурного освещения фасадов зданий и объектов благоустройства; мероприятия на выполнение работ по ремонту улиц; мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Елец; мероприятия по организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, том числе мероприятия в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Елец.

На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:

- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на выполнение проектно-сметной документации;

- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на различные виды работ по поддержанию надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и созданию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городском округе город Елец, в том числе на приобретение новой техники для механизированной уборки территорий, а также дополнительного оборудования, средств малой механизации для содержания территории городского округа город Елец, элементов малых архитектурных форм, элементов архитектурного освещения фасадов зданий и объектов благоустройства, на выполнение ремонта улиц, на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Елец, предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Елец;

- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

- подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец в соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа город Елец.

Основным мероприятием Подпрограммы 6 является предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань.

На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:

- возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань городского округа город Елец.

 - предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по помывке населения в общих отделениях бань городского округа город Елец в 2022 г.

Основным мероприятием Подпрограммы 6 является финансовое обеспечение деятельности Управления дорог, транспорта и благоустройства и Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец.

На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:

- расходы на денежное содержание работников Управлений, услуги связи, коммунальные услуги, содержание оргтехники, программное обеспечение, канцелярские товары, налоги.

Основным мероприятием Подпрограммы 6 является организация отлова и содержания безнадзорных животных.

На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:

- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на отлов и содержание безнадзорных животных.

Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". На реализацию мероприятия направлены следующие основные механизмы:

- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на поставку металлических сетчатых контейнеров для раздельного сбора мусора.

Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6 по прогнозной оценке составит всего 2 066 009,70665 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 1 659 773,29216 тыс. руб. (из них 174 114,41114 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городского округа город Елец), 34 067,28781 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 372 072,19438 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 96,93230 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.

Необходимый для реализации Подпрограммы 6 объем ресурсов рассчитан исходя из:

- заключенных муниципальных контрактов и договоров;

- сметной документации и запланированного объема работ;

- прогнозной оценки уровня софинансирования мероприятий из вышестоящих бюджетов.

Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 6 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.

На выполнение мероприятий Подпрограммы 6 предполагается получение денежных средств из вышестоящих бюджетов.

Приложение 7

к муниципальной программе

"Обеспечение населения

городского округа

город Елец комфортными

условиями жизни"

ПОДПРОГРАММА 7

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ

ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ"

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями" (далее - Подпрограмма 7) |
| Ответственный исполнитель и (или) соисполнители | Управление коммунального хозяйства;Комитет имущественных и земельных отношений |
| Задачи подпрограммы | 1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 7:Количество семей, улучшивших жилищные условия, члены которых относятся к отдельным категориям граждан, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2025 годы (без выделения этапов) |
| Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Финансирование Подпрограммы 7 планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы 7 к 2025 году ожидается улучшить жилищные условия 170 семьям, члены которых относятся к отдельным категориям граждан |

 **ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ**

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ

РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ

В городском округе город Елец большая часть населения не имеет возможности приобрести благоустроенное жилье с помощью собственных и заемных средств из-за низкого уровня доходов, высокой стоимости жилых помещений, высоких процентных ставок за пользование кредитными ресурсами. Приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Как правило, льготные категории населения не имеют возможности получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Одним из приоритетов государственной политики является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также создание специальных условий ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан.

Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой 7, имеют большую социальную значимость и могут решаться исключительно программными методами.

К основным рискам реализации Подпрограммы 7 можно отнести:

- недофинансирование мероприятий Подпрограммы 7 из федерального и (или) областного бюджетов;

- отсутствие квартир на первичном рынке жилья у застройщиков.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 7 осуществляет комитет имущественных отношений.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 7, в сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;

- контроль за достижением значений показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы 7.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 7

Повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение доступным и комфортным жильем является одним из приоритетных направлений работы администрации городского округа город Елец.

Подпрограмма 7 является инструментом для улучшения сложившейся ситуации с обеспечением отдельных категорий населения жилыми помещениями.

Подпрограмма 7 направлена на улучшение условий проживания населения путем:

- предоставления единовременных денежных выплат в случае обеспечения жильем ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- предоставления социальных выплат на приобретение или строительство жилья работникам бюджетной сферы.

Для достижения цели необходимо решение следующей задачи:

улучшение жилищных условий отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец.

Показателем задачи является:

- количество семей, улучшивших жилищные условия, члены которых относятся к отдельным категориям граждан.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7

Сроки реализации Подпрограммы 7 охватывают период 2015 - 2025 годов без выделения этапов.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 7 С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Для решения поставленной в Подпрограмме 7 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.

Основным мероприятием Подпрограммы 7 является обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

На реализацию основного мероприятия направлены следующие основные механизмы:

- предоставление единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилья ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов (согласно Федеральным законам от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов");

- выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы;

- предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья работникам бюджетной сферы по подпрограмме "Ипотечное жилищное кредитование" государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ";

- приобретение квартир.

Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 7 по прогнозной оценке составит всего 127 019,22296 тыс. руб., в том числе 34 971,31600 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 92047,90696 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Необходимый для реализации Подпрограммы 7 объем ресурсов рассчитан исходя из:

- количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- прогнозной оценки уровня финансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов.

Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 7 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.

Приложение 8

к муниципальной программе

"Обеспечение населения

городского округа

город Елец комфортными

условиями жизни"

ПОДПРОГРАММА 8

"ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ"

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец" |
| Ответственный исполнитель и (или) соисполнители | Управление коммунального хозяйства;Комитет архитектуры и градостроительства |
| Задачи подпрограммы | 1. Упрощение и усовершенствование административных процедур при осуществлении строительства начиная со стадии подготовки градостроительной документации: разработка проектов планировки территории, разработка межевых планов и перечня сформированных земельных участков, предназначенных под застройку |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 8:- удельный вес сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участков, %;Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 8:- удельный вес объема общей площади вводимого в эксплуатацию жилья от общего количества введенных в эксплуатацию, % |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2025 годы |
| Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 19 615,18499 тыс. руб.В том числе по годам:2016 год - 2099,2 тыс. руб.;2017 год - 1840,21341 тыс. руб.;2018 год - 947,01773 тыс. руб.;2019 год - 910,95102 тыс. руб.;2020 год - 860,585 тыс. руб.;2021 год - 82,24000 тыс. руб.;2022 год - 10 174,97783тыс. руб.;2023 год - 900,0 тыс. руб.;2024 год - 900,0 тыс. руб.;2025 год - 900,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы 8 до 2025 года ожидается:- увеличение удельного веса сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участков на 0,5%;- увеличение удельного веса объема общей площади вводимого в эксплуатацию жилья от общей площади введенных в эксплуатацию на 2%;- осуществление рационального использования территории города Ельца;- обеспечение устойчивого развития территории городского округа город Елец |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Градостроительная деятельность, являясь основой территориального планирования и составной частью процесса управления развитием территории городского округа город Елец, должна создавать безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности населения и производства, ограничивать влияние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечивать охрану и рациональное использование природных ресурсов.

Комплексное решение проблем градостроительства осуществляется на основе Генерального плана городского округа город Елец, Правил землепользования и застройки городского округа город Елец, проектов планировки и проектов межевания территории, документов комплексного благоустройства территории городского округа город Елец и резервирования земельных участков для муниципальных нужд, инженерных изысканий, инженерного обеспечения отдельных районов и города в целом.

Условием осуществления градостроительной деятельности на территории городского округа город Елец, механизмом комплексного рассмотрения и выработки решений по проблемам градостроительного развития городского округа город Елец является подготовка документов территориального планирования.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 8

Главным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 8 является упрощение и усовершенствование административных процедур при осуществлении строительства, начиная со стадии подготовки градостроительной документации: разработка проектов планировки территории, разработка межевых планов и перечня сформированных земельных участков, предназначенных под застройку. Целью подпрограммы является обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Елец.

Для реализации Подпрограммы 8 необходимо решение следующей задачи:

увеличение удельного веса разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимом для градостроительной деятельности.

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 8 станет осуществление рационального использования территории городского округа город Елец, обеспечение устойчивого развития территорий, улучшения предпринимательского климата, создание комфортных условий жизнедеятельности населения.

Результатом решения поставленной задачи станет:

- увеличение удельного веса сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участков на 0,5%;

- увеличение удельного веса объема общей площади вводимого в эксплуатацию жилья от общей площади введенных в эксплуатацию на 2%.

Показателями задачи являются

- удельный вес сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участков, %;

- удельный вес объема общей площади вводимого в эксплуатацию жилья от общего количества введенных в эксплуатацию, %.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит обеспечить устойчивое развитие городского округа город Елец, произвести комплексную застройку территории города и осуществить рациональное использование городских территорий.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 8

Подпрограмма 8 рассчитана на период 2016 - 2025 годов без выделения этапов.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 8 С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Для решения поставленной в Подпрограмме 8 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.

Основным мероприятием Подпрограммы 8 является подготовка проектов планировки и проектов межевания.

На реализацию основного мероприятия направлены следующие основные механизмы:

- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на выполнение проектов планировки и проектов межевания.

В соответствии с планами реализации генеральных планов городских поселений разрабатываются проекты планировки жилых микрорайонов, совмещенных с проектами межевания. Осуществляется вынос в натуру границ земельных участков, выдача межевых планов, постановка на государственный кадастровый учет (ГКУ) земельных участков под объекты капитального строительства.

Региональный проект "Жилье".

Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 8

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 8 по прогнозной оценке составит всего 22 713,80999 тыс. руб., в том числе 19 615,18499 за счет средств городского бюджета и 3 098,62500 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Необходимый для реализации Подпрограммы 8 объем ресурсов рассчитан исходя из:

- проработки стоимости аналогичных услуг на рынке;

- прогнозной оценки уровня софинансирования мероприятий из областного бюджета.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 8 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.

Приложение 9

к муниципальной программе

"Обеспечение населения

городского округа город Елец

комфортными условиями жизни"

ПОДПРОГРАММА 9

"ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 9 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |
| Ответственный исполнитель и (или)соисполнитель | Управление дорог, транспорта и благоустройства |
| Соисполнители | Управление образования администрации городского округа город Елец (далее - управление образования) |
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 9:Количество граждан, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2025 годы (без выделения этапов) |
| Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 210 тыс. руб.2019 - 30 тыс. руб.2020 - 30 тыс. руб.2021 - 30 тыс. руб.2022 - 30 тыс. руб.2023 - 30 тыс. руб.2024 - 30 тыс. руб.2025 - 30 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы 9 к 2024 году ожидается:- количество граждан, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП, составит 4000 человек |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, правовое воспитание участников дорожного движения, культуры их поведения; совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

За 2017 год на территории городского округа город Елец было зарегистрировано 126 дорожно-транспортных происшествий (в предыдущем году - 115), в которых погибло 8 человек (в предыдущем году - 13) и 166 получили ранения (в предыдущем году - 152). Количество учетных происшествий увеличилось на 11 (рост на 9,6%), погибших снизилось на 5 (снижение составило 38,5%), произошел рост раненых в ДТП на 14 человек (рост составил 9,2%). В 2017 году наблюдается снижение тяжести последствий на 3,3% (с 7,9 до 4,6).

Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Мероприятия Подпрограммы 9 позволят уменьшить количество нарушений правил дорожного движения и количество ДТП.

Основными рисками социально-экономического развития в сфере безопасности дорожного движения являются:

- недофинансирование мероприятий из средств городского бюджета;

- ухудшение уровня воспитания участников дорожного движения.

Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике и обществу в целом колоссальный социальный, материальный и демографический ущерб.

Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 9 осуществляет Управление дорог, транспорта и благоустройства.

(в ред. постановления администрации городского округа г. Елец от 06.12.2021 N 1861)

К мерам минимизации влияния рисков относится:

- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 9, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;

- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 9.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 9

Для реализации Подпрограммы 9 необходимо решение следующей задачи:

Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 9 станет обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, усовершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Показателями задачи является:

- Количество граждан, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 9

Сроки реализации Подпрограммы 1 - 2019 - 2025 годы без выделения этапов.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 9 С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Для решения поставленной в Подпрограмме 9 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.

Основным мероприятием Подпрограммы 9 является информирование о правильном поведении участников дорожного движения.

На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:

- организация и проведение профилактического мероприятия с участием молодежи, направленного на пропагандирование соблюдения правил дорожного движения;

- обеспечение широкого освещения вопросов, касающихся соблюдения правил дорожного движения, в средствах массовой информации;

- организация и проведение родительских собраний, педагогических советов, на которых особое внимание уделить вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах;

- организация и проведение в образовательных учреждениях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания. В том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- распространение печатной продукции (листовки, памятки) для привлечения общественности к проблеме соблюдения правил дорожного движения и обеспечения дорожной безопасности.

Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 9

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 9, за счет средств городского бюджета по прогнозной оценке составит 210 тыс. руб.

Необходимый для реализации Подпрограммы 9 объем ресурсов рассчитан исходя из:

- проработки стоимости аналогичных услуг на рынке;

- предложений организаций по изготовлению печатной продукции.

Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 9 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.