Приложение № 1

к распоряжению администрации

городского округа город Елец

от 13.02.2023 № 155-р

План

подготовки и проведения мероприятий по обеспечению безопасности населения

городского округа город Елец во время весеннего паводка 2023 года

| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители, соисполнители | Контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корректировка:   * плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Елец; * плана первоочередного жизнеобеспечения населения; * плана отселения (эвакуации) населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | До 13.03.2023 | И.о. начальника МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца»  Малютин Д.В. | Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец -  Родионов Н.М.,  заместитель главы администрации городского округа город Елец -  Селянина М.В. |
|  | Организация силами спасательных постов (с привлечением сотрудников ОМВД России по городу Ельцу) подомового обхода частных домовладений, расположенных в зоне возможного подтопления, для выдачи памяток по правилам поведения при паводке и для уточнения сведений о категориях жителей на подтапливаемых территориях, а также определения необходимого количества мест для временного размещения населения. | До 13.03.2023 | И.о. начальника МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца»  Малютин Д.В.,  начальник ОМВД России по городу Ельцу  Киншаков Р.В.  (по согласованию),  руководители спасательных постов. | Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец -  Родионов Н.М.,  заместитель главы администрации городского округа город Елец -  Селянина М.В. |
|  | Установка осветительных приборов и прожекторов в местах подвергаемых подтоплению. | До 13.03.2023 | И.о. начальника Елецкого РЭС филиала ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Липецкэнерго» Иванов В.В.  (по согласованию) | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению населения питьевой водой в случае затопления водозабора № 2 и герметизации скважин, расположенных в зоне возможного затопления. | До 13.03.2023 | Генеральный директор  ОГУП «Елецводоканал» Вепрев А.М.  (по согласованию) | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец |
|  | Представление копий приказов о формировании спасательных постов в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец. | До 05.03.2023 | Руководители спасательных постов | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец |
|  | Подготовка газорегуляторных пунктов к работе в условиях возможного подтопления в период весеннего паводка. | До 13.03.2023 | Директор филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в городе Ельце Фаустов Д.А.  (по согласованию) | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец |
|  | Постоянный контроль за состоянием комплексной системы экстренного оповещения населения (далее - КСЭОН) и автоматизированной системы оповещения руководящего состава (далее – АСО-4). | Ежедневно | И.о. начальника МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца»  Малютин Д.В. | Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец -  Родионов Н.М. |
|  | Приведение в готовность спасательных постов на закрепленных территориях. | До 16.02.2023 | Руководители спасательных постов | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец |
|  | Обеспечение пропуска паводковых вод на ручье Лучок и реке Ельчик, организация очистки территорий в районах мостов и путепроводов, а также решеток колодцев ливневой канализации от льда, снега и бытового мусора. | До 13.03.2023 | Начальник управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец  Манюков В.А. | Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец -  Родионов Н.М. |
|  | Представление графиков дежурств сотрудников полиции в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец. | До 13.03.2023 | Начальник ОМВД России по городу Ельцу  Киншаков Р.В.  (по согласованию) | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец |
|  | Расчистка улиц городского округа город Елец от снега, попадающих в зону возможного подтопления во время весеннего паводка. | До 13.03.2023 | Начальник управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец  Манюков В.А. | Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец -  Родионов Н.М. |
|  | Подготовка трансформаторных подстанции к работе в условиях возможного подтопления в период весеннего паводка. | До 13.03.2023 | Начальник Елецкого РЭС филиала ПАО «МРСК-ЦЕНТРА» - «Липецкэнерго» Иванов В.В.  (по согласованию) | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец |
|  | Подготовка помещений, соответствующих санитарным и противопожарным нормам, для приема и размещения населения на время паводка 2023 года в соответствии с расчетом мест согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. | До 13.03.2023 | - Начальник управления образования администрации городского округа город Елец Воронова Г.А.,  - начальник управления культуры администрации городского округа город Елец  Матюхин К.Н.,  - начальники пунктов временного размещения  (по согласованию) | Заместитель главы администрации городского округа город Елец –  Селянина М.В. |
|  | Представление актов готовности пунктов временного размещения для приема населения в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец. | До 13.03.2023 | Начальники пунктов временного размещения | Заместитель главы администрации городского округа город Елец –  Селянина М.В. |
|  | Формирование главного спасательного поста (далее - ГСП) для оперативного решения задач по ликвидации заторов и размывов на период пропуска паводковых вод на территории городского округа город Елец. | До 13.03.2023 | Начальник межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах № 3 поисково-спасательного отряда на водных объектах Липецкой области  (Липецкая обл., г. Елец., пер. Мельничный, 1/1)  Толкачев О.Ю.  (по согласованию) | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец |
|  | Развертывание спасательных постов и организация круглосуточного дежурства на спасательных постах. | При достижении уровня воды в реке Б.Сосна  6 метров от среднего меженного уровня | Руководители спасательных постов | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец |
|  | Организация эвакуации (отселения) населения из зон подтопления согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. | При достижении уровня воды в реке Б.Сосна  9 метров от среднего меженного уровня (далее – критического уровня) | Руководители спасательных постов | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец |
|  | Направление заявки в Главное управление МЧС России по Липецкой области о выделении катера на воздушной подушке. | При необходимости | И.о. начальника МКУ «Управления гражданской защиты  города Ельца»  Малютин Д.В. | Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец -  Родионов Н.М. |
|  | Обеспечение питанием личного состава, производящего работы в зоне подтопления. | С началом развертывания спасательных постов | Председатель комитета потребительского рынка администрации городского округа город Елец  Михалев М.С. | Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец -  Родионов Н.М. |
|  | Организация питания отселяемого населения в местах временного размещения. | С началом эвакуации | Председатель комитета потребительского рынка администрации городского округа город Елец  Михалев М.С. | Заместитель главы администрации городского округа город Елец –  Селянина М.В. |
|  | Подготовка к развертыванию имеющихся подвижных пунктов питания. | С началом эвакуации | Председатель комитета потребительского рынка администрации городского округа город Елец  Михалев М.С. | Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец -  Родионов Н.М. |
|  | Обеспечение мест временного размещения отселяемого населения постельными принадлежностями и постельным бельем. | С началом эвакуации | Председатель комитета потребительского рынка администрации городского округа город Елец  Михалев М.С. | Заместитель главы администрации городского округа город Елец –  Селянина М.В. |
|  | Организация торговли промышленными и продовольственными товарами в местах временного размещения населения в период пропуска паводковых вод. | С началом эвакуации | Председатель комитета потребительского рынка администрации городского округа город Елец  Михалев М.С. | Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец -  Родионов Н.М. |
|  | Контроль уровня подъема воды в реке Б. Сосна с началом паводка с докладом в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец. | Ежедневно, при резком изменении – немедленно | Начальник структурного подразделения Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – «Метеостанция Елец»  Сидорова И.П.  (по согласованию) | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец |
|  | Контроль уровня подъема воды в реке Б.Сосна выше критического уровня. | Каждый час |
|  | Создание медицинских пунктов на всех спасательных постах и местах временного размещения населения с запасом медикаментов и круглосуточным дежурством медработников. | При превышении критического уровня подъема воды | - Главный врач ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко»  Петров В.В.  (по согласованию),  - главный врач ГУЗ «Елецкая городская больница № 2» Фёклина И.О.  (по согласованию),  - главный врач ГУЗ «Елецкая детская городская больница» Кузнецова Г.Н.  (по согласованию) | Заместитель главы администрации городского округа город Елец –  Селянина М.В. |
|  | Организация круглосуточного дежурства врачебно-фельдшерских бригад на правом берегу реки Б. Сосна на базе одного из спасательных постов или мест временного размещения населения. | Заместитель главного врача Елецкого филиала скорой помощиГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области»  Валько А.А.  (по согласованию) | Заместитель главы администрации городского округа город Елец –  Селянина М.В. |
|  | Организация круглосуточного дежурства ассенизационных машин, мотопомп для производства работ по откачке воды из подвалов, канализационных и водопроводных колодцев подвергаемых затоплению. | С началом интенсивного таяния снега | Начальник управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец  Манюков В.А. | Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец -  Родионов Н.М. |
|  | Обеспечение по заявкам руководителей спасательных постов автотранспортом, оборудованным для перевозки людей и материальных ценностей. | С началом эвакуации | И.о. директора ЕМУП «Автоколонна № 1499»  Кириченко В.Н. | Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец -  Родионов Н.М. |
|  | Организация круглосуточного дежурства сотрудников полиции на всех спасательных постах и пунктах временного размещения. | С началом отселения (эвакуации) из зон подтопления | Начальник ОМВД России по городу Ельцу  Киншаков Р.В.  (по согласованию) | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец |
|  | Организация круглосуточного дежурства сотрудников полиции с целью предупреждения случаев мародерства, обеспечения сохранности имущества населения на подтопляемых территориях городского округа город Елец. | С началом отселения (эвакуации) из зон подтопления | Начальник ОМВД России по городу Ельцу  Киншаков Р.В.  (по согласованию) | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец |
|  | Обеспечение бесперебойной телефонной связи ГСП со всеми спасательными постами, с установкой громкоговорящей связи в местах возможного подтопления. | С началом паводка | Начальник  СЦ г. Елец Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»  Фирсов В.С.  (по согласованию) | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ городского округа город Елец |